CHANGE REQUEST — ESCOPO ADICIONAL DA FASE 5 (SEGREDO DE JUSTIÇA POR INSTÂNCIA E TRATAMENTO DE RETORNOS)

CR-AASPCNJ01-002   ·   Versão Data   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | CR-AASPCNJ01-002 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data | 11/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (controle de mudanças — evidência de projeto) |

# 1. Descrição da mudança

Incluir, na Fase 5, o controle de segredo de justiça por instância (campo Segredo), o tratamento granular dos retornos das APIs parceiras (inválido, vazio, erro total/parcial) e o registro de erro por instância (Observacao), além do desmembramento do RunUpdater para priorização.

# 2. Justificativa

A operação real exigiu granularidade por instância (um processo pode estar em segredo ou falhar em uma instância e não em outra). Esse escopo adicional, acordado com o cliente, é a origem do atraso de ~30 dias em relação ao prazo original de desenvolvimento (até a Sprint 8 / 02/05), absorvido pelo time.

# 3. Análise de impacto

| Dimensão | Impacto |
| --- | --- |
| Escopo | Ampliação acordada — segredo por instância, tratamento de retornos das parceiras e priorização do RunUpdater |
| Prazo | Atraso de ~30 dias vs. prazo original (dev até 02/05), absorvido — sem custo adicional ao cliente |
| Esforço / custo | Neutro — esforço adicional absorvido pelo time |
| Riscos | Tratado — segredo sem cobertura (R-03) e erros parciais por instância (R-06) endereçados |

# 4. Tipo de tratamento

[x] Aditivo de escopo absorvido — esforço adicional sem custo extra

[ ] Troca de prioridade

[ ] Crédito

# 5. Decisão

| Situação | Responsável | Data | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovada | Marcos Correa Fernandez Turnes (cliente/PO) | Mai/2026 | GEST-AASPCNJ01 (aba Backlog/Acompanhamento); GDE-AASPCNJ01-001 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro do CR-AASPCNJ01-002 (aditivo da Fase 5), dando lastro formal ao escopo adicional e ao atraso de ~30 dias. |