REV-PROFARMA01-001 — REGISTRO DE REVISÃO TÉCNICA

REV-PROFARMA01-001   ·   Versão 1.1   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REV-PROFARMA01-001 |
| Projeto | Cadastro de Clientes — Rede D1000 |
| Cliente | Profarma S.A. / Rede D1000 |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | VV — Verificação e Validação (evidência de revisão por pares) |

# 1. Objetivo

Este documento registra as revisões técnicas formais (peer reviews) realizadas ao longo do projeto Cadastro de Clientes — Rede D1000, constituindo evidência do processo MPS-SW VV. Cada revisão cobriu artefatos específicos do ciclo de desenvolvimento, com o objetivo de identificar defeitos, inconsistências e riscos antes da integração ou entrega.

# 2. REV-001 — Revisão de Arquitetura (Sprint 1)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 09/05/2025 |
| Tipo | Revisão de design arquitetural |
| Artefato revisado | PCP-PROFARMA01-001 (versão 0.1) — arquitetura Clean Architecture, modelo de dados, decisões DA-01 a DA-04 |
| Revisor responsável | Armando Junior (Tech Lead D1000) |
| Participantes | Cézar Hiraki Velázquez (Timeware), Abraão Oliveira (Timeware), Armando Junior (D1000) |
| Resultado | Aprovado com ajustes |

## 2.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| RV-001-01 | Nomenclatura das camadas no diagrama inconsistente com convenção C4 | Baixo | Ajustado no mesmo dia |
| RV-001-02 | Campo canal_origem ausente na tabela auditoria_clientes | Médio | Adicionado ao schema; gerou CR-01 formalizado em 15/05/2025 |
| RV-001-03 | Estratégia de índice para busca por nome parcial não definida | Médio | Adicionado índice GIN no campo nome_completo para suporte a ILIKE |

Total de achados: 3 — Baixo: 1 | Médio: 2 | Alto: 0

# 3. REV-002 — Revisão de Integração ITEC (Sprint 3)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 06/06/2025 |
| Tipo | Revisão de implementação e testes de integração |
| Artefato revisado | Worker outbox + tabela outbox_eventos em funcionamento no ambiente local |
| Revisor responsável | Cézar Hiraki Velázquez (Tech Lead Timeware) |
| Participantes | Caroline Sousa (QA Timeware), desenvolvedor responsável pelo worker |
| Resultado | Aprovado com correções obrigatórias (corrigidas antes do merge) |

## 3.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| RV-002-01 | Worker sem circuit breaker — em caso de ITEC indisponível, loop sem limite de tentativas | Alto | Implementado backoff exponencial com limite de 10 tentativas + alerta Datadog |
| RV-002-02 | Campo processado_em não indexado — consulta de polling fazia full scan na tabela outbox_eventos | Médio | Adicionado índice parcial WHERE processado_em IS NULL |

Total de achados: 2 — Baixo: 0 | Médio: 1 | Alto: 1

# 4. REV-003 — Revisão de Segurança e Contratos de API (Sprint 5)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 20/06/2025 |
| Tipo | Revisão de segurança e conformidade de contratos |
| Artefato revisado | Middlewares de autenticação (API Key + OAuth 2.0), contratos OpenAPI dos 10 endpoints do Sprint 1–5 |
| Revisor responsável | Armando Junior (D1000) + Cézar Hiraki Velázquez (Timeware) |
| Participantes | Abraão Oliveira (Timeware), Julielle Santos (QA D1000) |
| Resultado | Aprovado com correções obrigatórias |

## 4.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| RV-003-01 | Endpoint GET /clientes retornava lista completa sem paginação obrigatória | Alto | Paginação obrigatória implementada; gerou RF-06 formalizado |
| RV-003-02 | Header X-Canal-Origem não validado nos endpoints de escrita | Médio | Validação adicionada ao middleware de entrada |
| RV-003-03 | Resposta de erro 500 expunha stack trace em ambiente de homologação | Baixo | Stack trace suprimido; substituído por correlation-id na resposta ao cliente |

Total de achados: 3 — Baixo: 1 | Médio: 1 | Alto: 1

# 5. REV-004 — Revisão de código por Pull Request (code review contínuo)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Período | Abril/2026 (manutenção pós go-live) |
| Tipo | Code review via Pull Request (Azure DevOps) |
| Repositório | Profarma Cadastro de Clientes — Azure DevOps |
| Revisor responsável | Joni Quirino da Silva Junior |
| Resultado | Aprovado em todos os PRs |

## 5.1 Pull Requests revisados e aprovados

PR 3 — Acresção de dados OptIn e OptOut

Autora: Julielle Pereira de Sa Santos | Branch: Ajuste_OptIn_OptOut → develop | Aprovado por: Joni Quirino da Silva Junior | Merge: 14/abr. às 18:40 | Commit: b76af1ce

PR 3 — Acresção de dados OptIn e OptOut: aprovado por Joni Quirino da Silva Junior (Azure DevOps)

PR 4 — Implementação de endpoints de import Segmentação de clientes e processamento das segmentações

Autora: Julielle Pereira de Sa Santos | Branch: Segmentacao_Clientes → develop | Aprovado por: Joni Quirino da Silva Junior | Merge: 24/abr. às 11:30 | Commit: 04aaeee2

PR 4 — Implementação de endpoints de Segmentação de clientes: aprovado por Joni Quirino da Silva Junior (Azure DevOps)

## 5.2 Histórico de commits — rastreabilidade

Histórico de commits out/2025: Merged PR 1, feat: Correções completas RG/Opt-In/Out/Convenios, fix: webhook OMS AKS, fix: ClearChangeTracker, fix: perda de dados RG — Azure DevOps

# 6. Resumo Consolidado de Achados

| ID | Revisão | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RV-001-01 | REV-001 | Baixo | Resolvido |
| RV-001-02 | REV-001 | Médio | Resolvido |
| RV-001-03 | REV-001 | Médio | Resolvido |
| RV-002-01 | REV-002 | Alto | Resolvido |
| RV-002-02 | REV-002 | Médio | Resolvido |
| RV-003-01 | REV-003 | Alto | Resolvido |
| RV-003-02 | REV-003 | Médio | Resolvido |
| RV-003-03 | REV-003 | Baixo | Resolvido |

Total geral: 8 achados — Alto: 2 | Médio: 4 | Baixo: 2 | Em aberto: 0

# 6. Histórico de Revisões do Documento

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial — registro oficial |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição de §5 REV-004 com evidências de code review via Pull Request (PR 3, PR 4) e histórico de commits Azure DevOps |