RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TESTES — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

REL-VV-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.0   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REL-VV-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Versão | 1.0 |
| Data | 11/06/2026 |
| Referência | VV-AASPCNJ01-001 (Plano de V&V) |

# 1. Objetivo

Registrar a execução dos testes do projeto e os defeitos identificados e tratados, em complemento ao Plano de V&V (VV-AASPCNJ01-001).

# 2. Testes executados por fase

| Fase | Tipo de teste | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análise de desempenho | Estudo do comportamento do captcha Cloudflare nos portais do TJSP e estratégias de contorno |
| Fase 2 | Teste de desempenho | Throughput e estabilidade do fluxo EPROC com múltiplos workers simultâneos |
| Fase 2 | Teste de integração | Endpoint de publicação no RabbitMQ e webhook de indexação no Elasticsearch |
| Fase 3 | Regressão / bug | Reteste das falhas: timeout após captcha, nullabilidade em ProcessoCapturaLogin, DataUltimaAtualizacao |
| Fase 4 | Teste de integração | Fluxo completo de captura CNJ (consulta, autenticação, JSON, webhook) |
| Fase 4 | Teste de integração | Desligamento de NUP nas APIs parceiras após captura via CNJ |
| Fase 5 | Teste de fluxo (E2E) | Captura CNJ: sucesso, fallback e erro parcial por instância |
| Fase 5 | Teste de persistência | Persistência das movimentações e atualização da coluna de exclusão |
| Fase 5 | Teste de integração | Indexação e exclusão de processos nas APIs parceiras |

# 3. Defeitos registrados e tratados

| ID | Descrição | Fase | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 a BUG-04 | Defeitos da estabilização EPROC/ESAJ | Fase 3 | Correções de timeout/captcha, nullabilidade e DataUltimaAtualizacao |
| BUG-05 a BUG-07 | Defeitos do desenvolvimento CNJ | Fase 4 | Correção da fila RabbitMQ (137 mil itens), publicação de mensagens e campos hardcoded do TJSP |
| BUG-08, BUG-09 | Defeitos de E2E/regressão e parceiras | Fase 5 | Correção de referências pós-merge e do fluxo de indexação/exclusão nas APIs parceiras |

Resumo: 10 defeitos (9 dev + 1 contenção v241) identificados e 100% resolvidos antes da validação final do fluxo.

# 4. Resultado dos critérios de aceite

A validação foi conduzida por amostragem (repetição do mesmo processo na fila, sem impacto no índice de produção), conforme ADAP-AASPCNJ01-001.

| # | Critério | Resultado |
| --- | --- | --- |
| CA01 | Status de captura correto em ProcessoCaptura | Validado por amostragem |
| CA02 | Registro de sucesso por instância | Validado por amostragem |
| CA03 | Atualização das movimentações | Validado (teste de persistência, Fase 5) |
| CA04 | Indexação no Elasticsearch (IModelElastic) | Validado por amostragem |
| CA05 | Tratamento de erro por instância | Validado (teste de fluxo, Fase 5) |
| CA06 | Desligamento de API parceira | Validado (teste de integração, Fase 5) |
| CA07 | Segredo de justiça por instância | Validado (teste de fluxo, Fase 5) |

# 5. Conclusão

Os testes cobriram os fluxos de captura (CNJ, EPROC/ESAJ e parceiras), fallback, persistência e indexação. Todos os defeitos identificados foram tratados e os critérios de aceite foram validados por amostragem. A ausência de ambiente de Elasticsearch dedicado é a principal limitação da estratégia de teste (ver ADAP-AASPCNJ01-001).

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Relatório de execução de testes consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |

# Evidências

cnj_ca01.jpeg — Critério de aceite CA01

cnj_ca02.jpg — Critério de aceite CA02

cnj_ca03.jpeg — Critério de aceite CA03

cnj_ca05.jpeg — Critério de aceite CA05

cnj_ca07.jpg — Critério de aceite CA07

cnj_ca04.txt — Critério de aceite CA04 (anexo)

# Evidências (anexos)

Critério de aceite CA01

Critério de aceite CA02

Critério de aceite CA03

Critério de aceite CA05

Critério de aceite CA07

Critério de aceite CA04 (anexo)

[anexo não-imagem: cnj_ca04.txt — ver pasta evidencias/]