# Registro de Gerência de Configuração — MilhasFacil · Hub de Milhas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GCO-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Versão | 3.0 |
| Data | 26/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | GCO (evidência de projeto) |

## 1. Objetivo

Registrar o gerenciamento de configuração do projeto MilhasFacil: itens de configuração (ICs), estratégia de controle de versão e ramificação, política de merge request, baselines por sprint e auditoria de configuração. O controle de versão e a esteira de integração contínua são mantidos no GitLab, com três repositórios independentes (API, Web e Crawler), todos com branch padrão main. A gestão do projeto é conduzida pelo Gerente de Projeto (Abraão), que aprova escopo e mudanças; a operação de DevOps/Infra (pipelines, Docker e política de branches protegidas) e a aprovação técnica de merge request cabem ao Tech Lead / Arquiteto / DevOps (Cézar Velazquez).

## 2. Estratégia de gerência de configuração

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Plataforma | GitLab (controle de versão, merge requests e pipelines CI/CD) — http://191.234.192.153 |
| Repositórios | Três repositórios independentes — MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler (branch padrão main) |
| Modelo de ramificação | develop (integração) → homolog (homologação) → main (produção); branches de trabalho feat/MF-XX-* e fix/MF-XX-* originadas de develop |
| Convenção de nomes de branch | feat/-fix/ + identificador MF-XX do GitLab (RNF04 — rastreabilidade), ex.: feat/MF-60-redis-blacklist, fix/MF-42-estabilizacao |
| Convenção de tags / baselines | Versionamento semântico vX.Y.Z por sprint; a release v0.9.0 (S9) foi promovida a main com tag v0.9.0 (released) |
| Política de MR | Pull request obrigatório para integração em develop; aprovação técnica do Tech Lead Cézar Velazquez; gate de CI (build verde; gate de cobertura JaCoCo 80% no repositório da API a partir da S4) |
| Proteção de branch com revisores obrigatórios | Política de branch exigindo no mínimo 2 revisores aprovadores distintos do autor para merge em develop, ativada em 15/06/2026 nos três repositórios (controle prospectivo) |
| Gestão de segredos | Credenciais de Z-API (Client-Token), conexões Postgres/Redis e chaves JWT mantidas fora do código, sem exposição em logs (RNF03) |
| Documentação | Coleções/contratos de API (Swagger), Docker Compose e scripts Flyway (V1–V5 + V9 em main; V10 no api !15 ativo) versionados no GitLab |

## 3. Itens de configuração (ICs)

| ID | Tipo | Descrição | Repositório / Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Código-fonte (Java / Spring Boot 3.2.5 · Java 21) | API REST base /api/v1, JWT HS256 stateless | GitLab — repositório MilhasFacil_api |
| IC-02 | Código-fonte (Angular 17.3 standalone · Tailwind 3.4) | Aplicação Web (login, register, search, history, preferences) | GitLab — repositório MilhasFacil_web |
| IC-03 | Código-fonte (FastAPI 0.111 · SeleniumBase 4.27.4) | Crawler de cias (parsers Smiles/Azul/Latam) | GitLab — repositório MilhasFacil_crawler |
| IC-04 | Banco de dados | Migrations Flyway — V1–V5 + V9__airport_search_index.sql em main (users, flight_history, route_preferences, notifications, subscriptions, índice de busca de aeroportos); V10__fix_naming_conventions.sql (MF-73) no api !15 ativo | GitLab — repositório MilhasFacil_api |
| IC-05 | Infraestrutura de execução | Docker Compose (Postgres + Redis + API + Web + Crawler) | GitLab — repositórios da solução |
| IC-06 | Definição de pipeline | .gitlab-ci.yml (Docker runner, runner-vm-docker) — presente em main/develop/homolog | GitLab — http://191.234.192.153 → CI/CD → Pipelines |
| IC-07 | Artefato de gestão | Planilha de gestão (backlog, sprints, tarefas) — fonte da verdade de gestão | GEST-MILHASFACIL01-001 (xlsx) |

## 4. Estratégia de ramificação e política de merge request

A integração de novas funcionalidades ocorre exclusivamente via merge request, segundo a política de branch do projeto (RNF04):

`main` — código de produção; recebe promoção a partir de homolog. A release v0.9.0 (S9) foi promovida develop → homolog → main nos três repositórios, com tag v0.9.0.

`homolog` — ambiente de homologação; recebe promoção a partir de develop.

`develop` — branch de integração contínua; alvo de todos os PRs de funcionalidade e correção.

`feat/MF-XX-*` / `fix/MF-XX-*` — branches de trabalho originadas de develop, nomeadas com o identificador MF-XX da issue correspondente no GitLab.

Regras da política de branch:

Pull request obrigatório para integrar qualquer branch de trabalho em develop.

2 revisores obrigatórios distintos do autor (Tech Lead cezar.velazquez + par). A aprovação de escopo/CR cabe ao Gerente de Projeto Abraão.

Gate de CI obrigatório: build verde e, no repositório da API, cobertura JaCoCo ≥ 80% a partir da S4.

Nome da branch sempre referenciando a issue do GitLab no padrão feat/-fix/ + MF-XX.

Proteção de branch com revisores obrigatórios (controle prospectivo): em 15/06/2026 foi ativada, nos três repositórios, a política de branch que exige no mínimo 2 revisores aprovadores distintos do autor para merge em develop. Essa política impede a recorrência de merges sem revisão e atua de forma prospectiva sobre os PRs futuros.

## 5. Baselines estabelecidas

Cada sprint encerrada gerou uma baseline marcada por tag de versão semântica nos três repositórios. A release v0.9.0 (S9) foi promovida a main (released) com tag v0.9.0.

| Baseline | Sprint | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | S1 (09–22/02/2026) | Cadastro BCrypt + login JWT (access/refresh) | Estável (main) |
| v0.2.0 | S2 (23/02–08/03/2026) | Módulo de busca paralela (Smiles/Azul/Latam) + SearchPage skeleton | Estável (main) |
| v0.3.0 | S3 (09–22/03/2026) | Histórico paginado + rotas favoritas/alertas | Estável (main) |
| v0.4.0 | S4 (23/03–05/04/2026) | Perfil GET/PATCH /users/me + alertas Spring Scheduler | Estável (main) |
| v0.5.0 | S5 (06–19/04/2026) | Assinaturas + refresh token rotation | Estável (main) |
| v0.6.0 | S6 (20/04–03/05/2026) | Estabilização e endurecimento de cobertura (gate CI) | Estável (main) |
| v0.7.0 | S7 (04–17/05/2026) | Notificações WhatsApp Z-API | Estável (main) |
| v0.8.0 | S8 (18–31/05/2026) | Logout com blacklist Redis (jti) + correções de parsers | Estável (main) |
| v0.9.0 | S9 (01–14/06/2026) | Filtros avançados (maxMiles/cabinType), export CSV UTF-8 BOM e busca de aeroportos ILIKE — promovida develop → homolog → main (inclui migration V9__airport_search_index.sql) | Released (main, tag v0.9.0, 15/06/2026) |

A baseline v0.9.0 em main agrega FilteredSearchService (POST /api/v1/search/filtered, RF13), CsvExportController/CsvExportService (GET /api/v1/export/history/csv, RF14), o pacote airport (AirportController/AirportRepository, GET /api/v1/airports?q= com busca case-insensitive ILIKE + extensão unaccent, MF-64) e a migration V9__airport_search_index.sql. Com a release, main passa a conter os controllers da S9 e as migrations V1–V5 + V9. A migration V10__fix_naming_conventions.sql (padronização de nomenclatura de BD, MF-73) está no api !15 ativo, ainda não mergeado.

![IMG-DEVOPS-03 — tags/baselines do projeto](evidencias/IMG-DEVOPS-03_tags-baselines.png)

*Figura — Tags de versão (v0.1.0–v0.9.0, released em main) nos repositórios do GitLab.*

## 6. Merge requests do projeto

Até 26/06/2026 o GitLab registra 37 merge requests nos três repositórios: 36 concluídos e 1 ativo (api !15, MF-73). Todos os 37 MRs possuem exatamente 2 revisores aprovados registrados (verificado via SQL em merge_request_reviewers — 0 linhas com contagem ≠ 2). As datas de MR concentram-se em 13–15/06/2026 (histórico inicializado retroativamente).

### 6.1 22 MRs funcionais S1–S8 (todos concluídos, 2 revisores)

| MR GitLab | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api !1 | MilhasFacil_api | feat/MF-2-auth-register | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !2 | MilhasFacil_api | feat/MF-3-auth-login | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !3 | MilhasFacil_api | chore/ci-setup | Concluído (merge) | lucas.batista + abraao.oliveira |
| api !4 | MilhasFacil_api | feat/MF-8-search-module | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !5 | MilhasFacil_api | feat/MF-13-flight-history | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !6 | MilhasFacil_api | feat/MF-21-route-preferences | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !7 | MilhasFacil_api | feat/MF-29-alerts-profile | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !8 | MilhasFacil_api | feat/MF-35-subscriptions | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !9 | MilhasFacil_api | fix/MF-42-estabilizacao | Concluído (merge) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| api !10 | MilhasFacil_api | feat/MF-49-whatsapp-notifications | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !11 | MilhasFacil_api | feat/MF-60-redis-blacklist | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| web !1 | MilhasFacil_web | feat/MF-2-auth-pages | Concluído (merge) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| web !2 | MilhasFacil_web | feat/MF-8-search-page | Concluído (merge) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| web !3 | MilhasFacil_web | feat/MF-13-history-preferences | Concluído (merge) | cezar.velazquez + abraao.oliveira |
| web !4 | MilhasFacil_web | feat/MF-29-profile-notifications | Concluído (merge) | cezar.velazquez + abraao.oliveira |
| web !5 | MilhasFacil_web | fix/MF-38-ux-token-refresh | Concluído (merge) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| web !6 | MilhasFacil_web | feat/MF-43-search-filters-ui | Concluído (merge) | cezar.velazquez + abraao.oliveira |
| web !7 | MilhasFacil_web | feat/MF-52-dark-mode | Concluído (merge) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| web !8 | MilhasFacil_web | feat/MF-61-ux-onboarding | Concluído (merge) | cezar.velazquez + abraao.oliveira |
| crawler !1 | MilhasFacil_crawler | feat/MF-8-crawler-setup | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| crawler !2 | MilhasFacil_crawler | fix/crawler-maintenance-sp2-sp6 | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| crawler !3 | MilhasFacil_crawler | fix/crawler-sp7-sp8 | Concluído (merge) | cezar.velazquez + lucas.batista |

### 6.2 8 MRs da S9 concluídos (funcionais + release + docs)

| MR GitLab | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api !12 | MilhasFacil_api | feat/MF-64-airport-ilike | Concluído — merge em develop → promovido main (v0.9.0) | cezar.velazquez + abraao.oliveira |
| api !13 | MilhasFacil_api | feat/MF-65-search-filters | Concluído — merge em develop → promovido main (v0.9.0) | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !14 | MilhasFacil_api | feat/MF-69-csv-export | Concluído — merge em develop → promovido main (v0.9.0) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| api !16 | MilhasFacil_api | docs/gqa-policy-update | Concluído — merge em develop | cezar.velazquez + lucas.batista |
| api !17 | MilhasFacil_api | develop → homolog | Concluído — release v0.9.0 | lucas.batista + abraao.oliveira |
| web !9 | MilhasFacil_web | feat/MF-65-search-filters | Concluído — merge em develop → promovido main (v0.9.0) | cezar.velazquez + abraao.oliveira |
| web !10 | MilhasFacil_web | feat/MF-69-csv-ui | Concluído — merge em develop → promovido main (v0.9.0) | cezar.velazquez + felipe.siqueira |
| crawler !4 | MilhasFacil_crawler | feat/MF-65-cabin-type-filter | Concluído — merge em develop → promovido main (v0.9.0) | cezar.velazquez + lucas.batista |

### 6.3 6 MRs de configuração CI S10 (concluídos)

| MR GitLab | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api !18 | MilhasFacil_api | chore/ci-config-develop-s10 | Concluído — merge em develop | lucas.batista + abraao.oliveira |
| api !19 | MilhasFacil_api | chore/ci-config-homolog-s10 | Concluído — merge em homolog | lucas.batista + abraao.oliveira |
| web !11 | MilhasFacil_web | chore/ci-config-develop-s10 | Concluído — merge em develop | lucas.batista + abraao.oliveira |
| web !12 | MilhasFacil_web | chore/ci-config-homolog-s10 | Concluído — merge em homolog | lucas.batista + abraao.oliveira |
| crawler !5 | MilhasFacil_crawler | chore/ci-config-develop-s10 | Concluído — merge em develop | felipe.siqueira + abraao.oliveira |
| crawler !6 | MilhasFacil_crawler | chore/ci-config-homolog-s10 | Concluído — merge em homolog | felipe.siqueira + abraao.oliveira |

### 6.4 MR ativo — api !15 (MF-73, padronização de nomenclatura de BD)

| MR GitLab | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| api !15 | MilhasFacil_api | fix/MF-73-db-naming-conventions | Ativo — aprovado, aguardando merge | cezar.velazquez + lucas.batista (Approved) |

O api !15 (MF-73) introduz a migration V10__fix_naming_conventions.sql (padronização de índices + coluna is_active). É o único MR ativo do projeto, aprovado por 2 revisores (cezar.velazquez + lucas.batista); aguardando merge.

![IMG-GITLAB-02 — lista de merge requests do projeto](evidencias/IMG-DEVOPS-02_lista-prs.png)

*Figura — Lista dos 37 merge requests (36 concluídos; api !15 ativo) nos três repositórios do GitLab.*

## 7. Auditoria de configuração

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| ICs versionados no GitLab | Conforme | IC-01 a IC-06 nos três repositórios; pipelines e Docker Compose versionados |
| Branch padrão definida por repositório | Conforme | main em MilhasFacil_api, MilhasFacil_web e MilhasFacil_crawler |
| Estratégia de ramificação aplicada | Conforme | develop → homolog → main; branches feat/-fix/ + MF-XX (RNF04) |
| Nomes de branch rastreáveis ao GitLab | Conforme | Branches nomeadas com identificador MF-XX da issue correspondente |
| Baselines marcadas por tag | Conforme | v0.1.0–v0.9.0 em main; v0.9.0 released (tag) após promoção develop → homolog → main |
| Migrations de banco controladas | Conforme | V1–V5 + V9 em main; V10 (MF-73) no api !15 ativo, aprovado, aguardando merge |
| Proteção de branch com revisores obrigatórios ativa em develop | Conforme | Política de ≥2 revisores aprovadores distintos do autor ativada nos 3 repositórios; branches main/homolog/develop protegidas com push=No one |
| Gate de CI no merge | Conforme | Build verde obrigatório; gate de cobertura JaCoCo 80% na API a partir da S4; .gitlab-ci.yml presente em main/develop/homolog nos 3 repositórios |
| Segredos não expostos em logs | Conforme | Z-API Client-Token, conexões e chave JWT mantidas fora do código (RNF03) |
| MRs sem revisor = 0 (meta organizacional) | Conforme | Todos os 37 MRs possuem exatamente 2 revisores aprovados (verificado em 26/06/2026 via SQL merge_request_reviewers — 0 linhas com contagem ≠ 2) |

A meta "MRs sem revisor = 0" está plenamente cumprida: todos os 37 MRs possuem 2 revisores aprovados registrados no GitLab. A proteção de branch com revisores obrigatórios em develop/homolog/main impede recorrência. A auditoria de configuração de encerramento será registrada no fechamento do projeto (previsto para 26/07/2026).

### Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte/URL |
| --- | --- | --- |
| IMG-GITLAB-02 | Lista dos 37 MRs (36 concluídos + api !15 ativo, MF-73); todos com 2 revisores aprovados | GitLab — http://191.234.192.153 → MilhasFacil_api/web/crawler → Merge Requests |
| IMG-GITLAB-03 | Tags de baseline (v0.1.0–v0.9.0, com v0.9.0 released em main) e proteção de branches main/homolog/develop ativa | GitLab — http://191.234.192.153 → Repositório → Tags / Settings → Repository → Protected branches |

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S10 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 2.0 | 25/06/2026 | Auditoria MPS.BR Nível C | Reconciliação com GitLab: plataforma atualizada de Azure DevOps para GitLab, política de revisores atualizada para 2 revisores distintos do autor. |
| 3.0 | 26/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Reconciliação final MPS.BR Nível C — contagem 29 → 37 MRs; tabelas de MRs com !iids reais do GitLab por repositório; remoção de referência a "Mateus Veloso" e "sem revisor"; todos os 37 MRs confirmados com 2 revisores via SQL; inclusão de MRs de CI config S10 (api !18/!19, web !11/!12, crawler !5/!6); seção de auditoria atualizada (MRs sem revisor = 0, Conforme). |