# Registro de Análise de Decisão — MilhasFacil · Hub de Milhas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GDE-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | GDE (evidência de projeto) |

## Nota de método — escala da matriz de decisão

As matrizes de avaliação deste registro são qualitativas. Para formalizar o método (PRO-GDE-001) e tornar transparente o cálculo do Total ponderado, converte-se a escala qualitativa em nota numérica de 1 a 5, multiplicada pelo peso de cada critério, e somam-se os produtos por alternativa.

Mapeamento de notas (por desejabilidade — quão bem a alternativa atende ao critério): Máxima/Ótima = 5 · Alta/Boa/Natural/Direto/Imediata/Efetiva/Preservado = 4 · Média/Adequada/Possível = 3 · Baixa/Penalizada/Acoplada/Limitada/Parcial = 2 · Nenhuma/Quebrado/Impossível/Ruim = 1. *("Parcial" — satisfação apenas parcial do critério — é classificado abaixo de "Adequada/Possível", no patamar de "Baixa".)*

Pesos: Alto = 3 · Médio = 2.

Critérios de polaridade invertida (quanto menor, melhor — ex.: *tempo percebido*, *complexidade*, *acoplamento*): a nota reflete a desejabilidade, não o termo literal. Assim, "tempo percebido Baixo", "complexidade Baixa" e "acoplamento Baixo" recebem nota alta (atendem melhor ao critério).

Em todas as cinco decisões a alternativa de maior Total ponderado coincide com a Decisão tomada já registrada — o cálculo formaliza o método sem alterar nenhuma decisão.

## Decisão GDE-001 — Estratégia de autenticação (JWT stateless vs. sessão)

### 1. Contexto / problema

A plataforma expõe uma API REST (base /api/v1) consumida por um frontend Angular standalone e, potencialmente, por outros clientes. A autenticação precisa suportar múltiplos consumidores sem manter estado de sessão no servidor, permitir escalabilidade horizontal sob Docker Compose e habilitar o fluxo de refresh token. A escolha do mecanismo de autenticação é arquitetural e impacta segurança, escalabilidade e o design do filtro de segurança.

### 1.1. Gatilho (PRO-GDE-001)

Decisão de arquitetura de segurança com alto impacto técnico: define o mecanismo de autenticação de toda a API e o modelo de estado do servidor. Atinge o gatilho de decisão de arquitetura/técnica relevante do PRO-GDE-001.

### 2. Alternativas avaliadas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | JWT stateless (HS256) com access + refresh token | Tokens assinados em HS256; access token de curta duração (30 min) e refresh token (7 dias) com rotação. Servidor sem estado de sessão; SecurityConfig em modo STATELESS. |
| B | Sessão server-side (cookie + store) | Estado de sessão mantido no servidor (memória ou store compartilhado). Cookie de sessão por cliente; exige store compartilhado para escalar horizontalmente. |

### 3. Critérios de decisão

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Escalabilidade horizontal sem estado de sessão | Alto |
| Suporte a múltiplos clientes (Web e API) | Alto |
| Compatibilidade com fluxo de refresh token | Alto |
| Simplicidade do filtro de segurança | Médio |
| Capacidade de revogação imediata (logout) | Médio |

### 4. Avaliação (matriz de decisão)

| Critério | Peso | A — JWT stateless | B — Sessão server-side |
| --- | --- | --- | --- |
| Escalabilidade horizontal | Alto | Máxima — sem estado de sessão; qualquer instância valida o token localmente | Penalizada — exige store de sessão compartilhado entre instâncias |
| Múltiplos clientes | Alto | Natural — token transportado no header Authorization por qualquer cliente | Acoplada a cookies; menos natural para clientes não-browser |
| Fluxo de refresh token | Alto | Direto — access 30 min + refresh 7 dias com rotação (RF11) | Possível, mas redundante frente ao próprio modelo de sessão |
| Simplicidade do filtro | Médio | Boa — JwtAuthenticationFilter valida assinatura e claims | Boa — gerenciada pelo container, mas exige store |
| Revogação imediata | Médio | Limitada por natureza — mitigada por blacklist Redis de jti (ver GDE-003) | Imediata — basta invalidar a sessão no store |
| Total ponderado |  | 51 (5·3 + 4·3 + 4·3 + 4·2 + 2·2) | 37 (2·3 + 2·3 + 3·3 + 4·2 + 4·2) |

Vencedora pela soma: A (51 > 37) — coincide com a Decisão tomada.

### 5. Decisão tomada

Alternativa A — JWT stateless (HS256) com access + refresh token.

O JWT stateless atende aos requisitos de escalabilidade horizontal e suporte a múltiplos clientes sem manter estado de sessão no servidor. O JwtService emite access token de 30 min (1.800.000 ms) e refresh token de 7 dias (604.800.000 ms), com claims type e jti; o SecurityConfig opera em modo STATELESS, com CSRF desabilitado e BCrypt como encoder. A limitação natural de revogação foi tratada com a blacklist de jti em Redis (GDE-003).

Responsável pela aprovação: Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto)

### 6. Consequências

O JwtAuthenticationFilter valida assinatura e claims a cada request; as rotas /api/v1/auth/** e /actuator/health permanecem públicas.

O refresh token rotation (RF11) exige persistir o refresh token corrente do usuário (campo refreshToken da entidade User).

A revogação imediata depende da blacklist Redis de jti para o logout seguro (RF12 / GDE-003).

### 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Token JWT permanece válido até expirar, sem revogação nativa após logout | Blacklist de jti em Redis com TTL de 7 dias (GDE-003), que rejeita tokens deslogados |
| Vazamento/comprometimento da chave de assinatura HS256 compromete todos os tokens | Guarda da chave como segredo; access token de curta duração (30 min) limita a janela de exposição |
| Persistência do refresh token corrente (campo refreshToken da entidade User) torna-se ponto de consistência do fluxo de rotação (RF11) | Rotação do refresh token a cada renovação; refresh token com validade limitada a 7 dias |

### 8. Premissas (para revisão futura)

O servidor permanece sem estado de sessão e escalável horizontalmente sob Docker Compose; se a aplicação passar a exigir estado de sessão por outro motivo, a decisão é reaberta.

A blacklist em Redis (GDE-003) continua disponível como mecanismo de revogação; sem ela, o requisito de logout seguro (RF12) deixa de ser atendido pelo modelo stateless.

A base de clientes permanece heterogênea (frontend Angular e potenciais clientes não-browser), justificando o transporte do token via header Authorization em vez de cookie de sessão.

## Decisão GDE-002 — Estratégia de busca nas companhias (paralela vs. sequencial)

### 1. Contexto / problema

A busca de passagens consulta três companhias (Smiles, Azul e Latam) via crawler. O requisito não funcional RNF01 exige resposta em até 30 s. Consultar as três companhias em sequência somaria as latências individuais e tenderia a estourar o SLA. É necessário definir a estratégia de orquestração das três consultas no SearchService.

### 1.1. Gatilho (PRO-GDE-001)

Decisão técnica relevante com impacto direto no atendimento ao requisito não funcional de desempenho (RNF01 ≤ 30 s): define a estratégia de orquestração do fluxo central de busca. Atinge o gatilho de decisão de arquitetura/técnica relevante do PRO-GDE-001.

### 2. Alternativas avaliadas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Busca paralela com CompletableFuture | As três consultas são disparadas em paralelo via CompletableFuture, com timeout de 40 s por chamada; resultados combinados, deduplicados (distinct) e ordenados por milhasPrice. |
| B | Busca sequencial | As três consultas são executadas uma após a outra; a latência total é a soma das três chamadas. |

### 3. Critérios de decisão

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Atendimento ao SLA de busca (RNF01 ≤ 30 s) | Alto |
| Tempo de resposta percebido pelo usuário | Alto |
| Resiliência a lentidão de uma única companhia | Médio |
| Complexidade de implementação e tratamento de erros | Médio |

### 4. Avaliação (matriz de decisão)

| Critério | Peso | A — Paralela (CompletableFuture) | B — Sequencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Atendimento ao SLA (≤ 30 s) | Alto | Alta — tempo total ≈ maior latência individual; média medida de 8,3 s | Penalizada — soma das três latências; risco de estourar 30 s |
| Tempo percebido | Alto | Baixo — as três consultas avançam simultaneamente | Alto — usuário espera a soma das chamadas |
| Resiliência a lentidão isolada | Médio | Boa — timeout de 40 s isola a chamada lenta sem travar as demais | Baixa — uma companhia lenta atrasa toda a cadeia |
| Complexidade | Médio | Média — orquestração assíncrona e combinação de resultados | Baixa — fluxo linear, porém inadequado ao SLA |
| Total ponderado |  | 38 (4·3 + 4·3 + 4·2 + 3·2) | 24 (2·3 + 2·3 + 2·2 + 4·2) |

Vencedora pela soma: A (38 > 24) — coincide com a Decisão tomada. *Critérios de polaridade invertida (tempo percebido, complexidade) pontuados por desejabilidade: "tempo Baixo" da A = atende bem (nota 4); "complexidade Baixa" da B = simples (nota 4); ainda assim a A prevalece pela vantagem decisiva em SLA, tempo percebido e resiliência.*

### 5. Decisão tomada

Alternativa A — busca paralela com `CompletableFuture`.

A busca paralela é a única abordagem que atende ao RNF01 com margem confortável. O SearchService dispara as três consultas em paralelo, aplica timeout de 40 s por chamada, deduplica os resultados (distinct) e os ordena por milhasPrice. A medição em operação confirmou média de 8,3 s, muito abaixo do limite de 30 s.

Responsável pela aprovação: Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto)

### 6. Consequências

O SearchService orquestra três CompletableFuture, exigindo tratamento de timeout e combinação de listas de FlightResult.

A lista de aeroportos (/api/v1/search/airports?q=) foi mantida fixa no SearchService (não em tabela) até a v0.9.0, simplificando a autocompletar de IATA. Na Sprint 9 / release v0.9.0, a busca de aeroportos passou a ser servida por AirportController/AirportRepository (GET /api/v1/airports?q=), com consulta paginada case-insensitive (ILIKE + extensão unaccent do PostgreSQL) apoiada no índice V9__airport_search_index.sql (MF-64), tornando-se a fonte de aeroportos da plataforma (ver ADAP A-05 e PCP §5.7).

A resiliência depende do timeout de 40 s por companhia para evitar que uma fonte lenta degrade a resposta agregada.

### 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Lentidão ou indisponibilidade de uma companhia atrasa ou degrada a busca agregada | Timeout de 40 s por chamada isola a fonte lenta; a orquestração paralela combina apenas os resultados retornados |
| Maior complexidade do tratamento de erros e da combinação de resultados na execução assíncrona | Combinação com distinct e ordenação por milhasPrice; tratamento de timeout por CompletableFuture |
| Redesign/instabilidade dos portais raspados pelo crawler (R-01) afeta o resultado de uma ou mais companhias | Isolamento do crawler em serviço separado (GDE-004); falha de uma fonte não trava as demais |

### 8. Premissas (para revisão futura)

O número de companhias consultadas permanece pequeno (três: Smiles, Azul, Latam); um crescimento expressivo da fan-out exigiria reavaliar a orquestração (ex.: limites de concorrência).

A latência média medida (8,3 s) mantém-se confortavelmente abaixo do SLA de 30 s (RNF01); degradação sustentada reabre a decisão.

O timeout de 40 s por chamada continua adequado ao comportamento real dos crawlers das companhias.

## Decisão GDE-003 — Logout seguro com blacklist de tokens em Redis

### 1. Contexto / problema

Por ser stateless (GDE-001), o JWT permanece válido até sua expiração natural, mesmo após o usuário efetuar logout. O RF12 exige logout seguro: um token deslogado não pode mais ser aceito pela API. É necessário um mecanismo de revogação que não reintroduza estado de sessão no servidor da aplicação.

### 1.1. Gatilho (PRO-GDE-001)

Decisão técnica de segurança com alto impacto: define como revogar tokens preservando o modelo stateless adotado em GDE-001, em atendimento ao RF12. Atinge o gatilho de decisão de arquitetura/técnica relevante (alto impacto/segurança) do PRO-GDE-001.

### 2. Alternativas avaliadas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Blacklist de jti em Redis | No logout, o identificador jti do token é gravado em Redis com prefixo token:invalidated: e TTL de 7 dias. O filtro de autenticação rejeita tokens cujo jti consta na blacklist. |
| B | Reduzir drasticamente o TTL do access token | Tornar o access token muito curto, aceitando que o token deslogado expire rapidamente, sem mecanismo de revogação explícita. |
| C | Reintroduzir estado de sessão server-side | Abandonar parcialmente o modelo stateless e validar sessão ativa a cada request. |

### 3. Critérios de decisão

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Revogação efetiva no logout (RF12) | Alto |
| Preservação do modelo stateless da aplicação | Alto |
| Performance da verificação por request | Alto |
| Complexidade operacional | Médio |

### 4. Avaliação (matriz de decisão)

| Critério | Peso | A — Blacklist Redis (jti) | B — TTL curtíssimo | C — Sessão server-side |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revogação no logout | Alto | Efetiva — token deslogado é rejeitado imediatamente | Parcial — token continua válido até expirar | Efetiva — sessão invalidada |
| Modelo stateless | Alto | Preservado — estado de revogação fica no Redis, fora da aplicação | Preservado — mas sem revogação real | Quebrado — reintroduz estado de sessão |
| Performance por request | Alto | Alta — lookup O(1) em Redis com TTL | Alta — nenhuma verificação extra | Penalizada — validação de sessão a cada request |
| Complexidade operacional | Médio | Média — depende do Redis já presente no Docker Compose | Baixa — porém insegura | Alta — store de sessão e sincronização |
| Total ponderado |  | 42 (4·3 + 4·3 + 4·3 + 3·2) | 38 (2·3 + 4·3 + 4·3 + 4·2) | 25 (4·3 + 1·3 + 2·3 + 2·2) |

Vencedora pela soma: A (42 > B 38 > C 25) — coincide com a Decisão tomada. *Polaridade invertida em "complexidade operacional" pontuada por desejabilidade (B "Baixa" = simples → nota 4; C "Alta" → nota 2). "Parcial" da B em revogação = nota 2 (abaixo de Adequada).*

### 5. Decisão tomada

Alternativa A — blacklist de `jti` em Redis.

A blacklist em Redis (RedisTokenBlacklist, prefixo token:invalidated:, TTL de 7 dias) é a única alternativa que revoga efetivamente o token no logout sem abandonar o modelo stateless. O Redis já compõe a infraestrutura (Docker Compose), e a verificação por jti é um lookup de custo constante. Implementada na S8 (RF12).

Responsável pela aprovação: Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto)

### 6. Consequências

O JwtService emite o claim jti, consumido pelo RedisTokenBlacklist e pelo filtro de autenticação.

O TTL da blacklist (7 dias) acompanha a validade do refresh token, evitando crescimento indefinido do conjunto de chaves.

A disponibilidade do Redis torna-se requisito de segurança: indisponibilidade do Redis impacta a verificação de logout.

### 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Indisponibilidade do Redis impede a verificação de logout, afetando o requisito de segurança (RF12) | Redis já compõe a infraestrutura no Docker Compose; tratar a disponibilidade do Redis como requisito operacional de segurança |
| Crescimento indefinido do conjunto de chaves de jti invalidados | TTL de 7 dias na chave token:invalidated:, alinhado à validade do refresh token, com expiração automática |
| Dependência de mais um componente de infraestrutura no caminho de autenticação | Verificação por jti é lookup O(1); o componente já é compartilhado pela aplicação |

### 8. Premissas (para revisão futura)

O Redis permanece disponível e parte da infraestrutura (Docker Compose); a remoção do Redis reabre a decisão de mecanismo de revogação.

O TTL de 7 dias permanece alinhado à validade do refresh token; alteração da política de validade dos tokens exige rever o TTL da blacklist.

O modelo stateless adotado em GDE-001 permanece em vigor; abandoná-lo tornaria a blacklist desnecessária.

## Decisão GDE-004 — Arquitetura do crawler (serviço separado vs. scraping na API)

### 1. Contexto / problema

A coleta de preços em milhas exige automação de navegador (SeleniumBase) e parsing de HTML das companhias (Smiles, Azul, Latam). Esse tipo de carga é volátil, sujeito a redesigns das companhias (risco R-01) e tem stack tecnológico distinto do da API (Java/Spring). É necessário decidir se o scraping reside dentro da própria API ou em um serviço dedicado.

### 1.1. Gatilho (PRO-GDE-001)

Decisão de arquitetura e de seleção de tecnologia (stack do crawler) de alto impacto: separa ou não o componente mais volátil do sistema, vinculado ao risco R-01. Atinge os gatilhos de decisão de arquitetura e seleção de tecnologia do PRO-GDE-001.

### 2. Alternativas avaliadas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Crawler em serviço separado (FastAPI + SeleniumBase) | Serviço Python independente (FastAPI 0.111 / SeleniumBase 4.27.4) com endpoint POST /search/{airline} e parsers próprios (Smiles/Azul/Latam via BeautifulSoup). A API consome o crawler via HTTP. |
| B | Scraping embutido na API (Java/Spring) | A automação de navegador e o parsing de HTML residem no próprio serviço Spring Boot, acoplados ao ciclo de vida da API. |

### 3. Critérios de decisão

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Isolamento de falhas e de redesigns das companhias (R-01) | Alto |
| Aderência da stack à tarefa (automação de navegador / parsing) | Alto |
| Independência de deploy e escalabilidade do crawler | Médio |
| Acoplamento com o ciclo de vida da API | Médio |

### 4. Avaliação (matriz de decisão)

| Critério | Peso | A — Serviço separado (FastAPI/Selenium) | B — Scraping na API |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolamento de falhas | Alto | Alto — falha ou redesign afeta apenas o crawler; parsers ajustados isoladamente | Baixo — instabilidade de scraping impacta diretamente a API |
| Aderência da stack | Alto | Alta — Python/SeleniumBase/BeautifulSoup é ecossistema natural para scraping | Baixa — automação de navegador é menos idiomática no stack Java |
| Independência de deploy | Médio | Alta — crawler versionado e implantado separadamente (repositório próprio) | Baixa — qualquer ajuste de parser exige redeploy da API |
| Acoplamento com a API | Médio | Baixo — comunicação por HTTP; CORS restrito à origem da API | Alto — scraping compartilha recursos e ciclo de vida da API |
| Total ponderado |  | 40 (4·3 + 4·3 + 4·2 + 4·2) | 20 (2·3 + 2·3 + 2·2 + 2·2) |

Vencedora pela soma: A (40 > 20) — coincide com a Decisão tomada. *Polaridade invertida em "acoplamento" pontuada por desejabilidade (A "Baixo" = desacoplado → nota 4; B "Alto" → nota 2).*

### 5. Decisão tomada

Alternativa A — crawler em serviço separado (FastAPI + SeleniumBase).

O crawler em serviço dedicado isola o componente mais volátil do sistema (sujeito a redesigns das companhias — risco R-01, materializado na S8 com MF-59) e usa a stack mais adequada (FastAPI / SeleniumBase / BeautifulSoup). O serviço expõe GET /health e POST /search/{airline} (404 para companhia inválida), com CORS restrito à origem da API, e é versionado em repositório próprio (MilhasFacil_crawler).

Responsável pela aprovação: Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto)

### 6. Consequências

O crawler é mantido em repositório e pipeline próprios, com ajustes de parser independentes do deploy da API (ex.: fix/MF-crawler-regex-smiles-redesign).

O DTO SearchRequest do crawler contempla max_miles e cabin_type (default ECONOMY), suportando os filtros avançados da S9.

A comunicação entre API e crawler é feita por HTTP com CORS restrito à origem da API, exigindo orquestração de ambos via Docker Compose.

### 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Redesign dos portais das companhias quebra os parsers (R-01, materializado na S8 — MF-59) | Parsers ajustados isoladamente no crawler, sem redeploy da API (ex.: fix/MF-crawler-regex-smiles-redesign) |
| Indisponibilidade do crawler interrompe a busca de passagens | Endpoint GET /health; orquestração via Docker Compose; timeout de 40 s por chamada (GDE-002) isola a falha |
| Complexidade operacional adicional de manter dois serviços e dois pipelines | Repositório e pipeline próprios do crawler; comunicação por HTTP com CORS restrito à origem da API |

### 8. Premissas (para revisão futura)

O scraping permanece a estratégia de coleta de preços em milhas; a disponibilização de APIs oficiais pelas companhias reabriria a decisão de arquitetura.

A separação de stacks (Java/Spring na API, Python/SeleniumBase no crawler) continua justificada pela natureza da automação de navegador.

O volume de companhias e a volatilidade dos portais (R-01) mantêm-se no patamar atual, sustentando o ganho de isolamento do serviço dedicado.

## Decisão GDE-005 — Exclusão de rotas favoritas (lógica vs. física)

### 1. Contexto / problema

O recurso de rotas favoritas (RoutePreference) alimenta os alertas agendados. Ao remover uma rota favorita (DELETE /api/v1/route-preferences/{id}), é preciso decidir se o registro é apagado fisicamente do banco ou marcado como inativo. A decisão impacta histórico, auditoria e a lógica do agendador de alertas.

### 1.1. Gatilho (PRO-GDE-001)

Decisão técnica de modelagem de dados com impacto em histórico, auditoria e na lógica do agendador de alertas, de natureza pouco reversível após a adoção. Atinge o gatilho de decisão técnica relevante (impacto em dados/irreversibilidade) do PRO-GDE-001.

### 2. Alternativas avaliadas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Exclusão lógica (active = false) | O DELETE marca o registro como inativo (active = false), preservando-o no banco. O agendador considera apenas rotas ativas. |
| B | Exclusão física | O DELETE remove o registro definitivamente da tabela route_preferences. |

### 3. Critérios de decisão

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Preservação de histórico e auditoria | Alto |
| Possibilidade de reativação/recuperação | Médio |
| Simplicidade do modelo e das queries | Médio |
| Consistência com o agendador de alertas | Alto |

### 4. Avaliação (matriz de decisão)

| Critério | Peso | A — Exclusão lógica (active=false) | B — Exclusão física |
| --- | --- | --- | --- |
| Preservação de histórico | Alto | Alta — registro permanece para auditoria | Nenhuma — registro é perdido |
| Reativação/recuperação | Médio | Possível — basta retornar active = true | Impossível sem recadastro |
| Simplicidade do modelo | Médio | Média — queries filtram por active | Alta — sem flag, porém sem histórico |
| Consistência com o agendador | Alto | Alta — ScheduledAlertService opera apenas sobre rotas ativas | Adequada, mas sem rastro do que foi removido |
| Total ponderado |  | 36 (4·3 + 3·2 + 3·2 + 4·3) | 22 (1·3 + 1·2 + 4·2 + 3·3) |

Vencedora pela soma: A (36 > 22) — coincide com a Decisão tomada. *A maior simplicidade da B (nota 4) não compensa a perda total de histórico (nota 1) e a impossibilidade de reativação (nota 1).*

### 5. Decisão tomada

Alternativa A — exclusão lógica (`active = false`).

A exclusão lógica preserva o histórico das rotas favoritas e permite reativação, ao custo de filtrar por active nas consultas. O DELETE /api/v1/route-preferences/{id} retorna 204 e marca active = false; o ScheduledAlertService (cron 0 0 */6 * * *, com dedupe origem-destino-milhas) considera apenas rotas ativas ao disparar alertas.

Responsável pela aprovação: Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto)

### 6. Consequências

A entidade RoutePreference mantém o campo active; todas as consultas de rotas favoritas filtram por active = true.

O agendador de alertas opera exclusivamente sobre rotas ativas, evitando notificações para rotas removidas.

Registros inativos permanecem disponíveis para auditoria e eventual reativação, sem reuso de identificador.

### 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Consultas que esqueçam de filtrar por active exibem rotas removidas | Padronizar o filtro active = true em todas as consultas de rotas favoritas |
| Crescimento da tabela route_preferences com registros inativos acumulados | Volume baixo (rotas favoritas por usuário); registros inativos mantidos para auditoria, sem reuso de identificador |
| Agendador disparar alertas para rotas removidas | ScheduledAlertService opera exclusivamente sobre rotas ativas, com dedupe origem-destino-milhas |

### 8. Premissas (para revisão futura)

O requisito de preservação de histórico/auditoria das rotas favoritas permanece válido; se a auditoria deixar de ser necessária, a exclusão física volta a ser considerada.

O volume de rotas favoritas mantém-se baixo, tornando irrelevante o custo de armazenar registros inativos.

O agendador de alertas continua a depender do conjunto de rotas ativas; mudança nessa lógica reabre a decisão.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Aderência ao TPL-GDE-001: adicionados Gatilho, Riscos associados e Premissas às cinco decisões (GDE-001 a GDE-005), nota de método e linha "Total ponderado" em cada matriz (vencedora coincide com a decisão registrada em todas). Correção factual em GDE-002: busca de aeroportos fixa no SearchService apenas até v0.9.0; a partir da Sprint 9 / release v0.9.0 servida por AirportController/AirportRepository com ILIKE + unaccent e índice V9__airport_search_index.sql (MF-64). |