# Estratégia de Integração — MilhasFacil · Hub de Milhas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ITP-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Versão | 1.1 |
| Data | 26/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | ITP (evidência de projeto) |

## 1. Objetivo

Descrever a estratégia de integração contínua do produto MilhasFacil: as pipelines de CI/CD por componente, o ambiente de execução conteinerizado, a ordem de integração dos componentes via merge request em develop, o ambiente de homologação e os mecanismos de verificação de prontidão (healthcheck/Actuator).

## 2. Visão geral da integração

O produto é composto por três componentes independentes, cada um em seu repositório no GitLab:

API (`MilhasFacil_api`) — Spring Boot 3.2.5 / Java 21, base /api/v1, JWT HS256 stateless; orquestra a busca e expõe os endpoints de negócio.

Web (`MilhasFacil_web`) — Angular 17.3 standalone / Tailwind 3.4; consome a API.

Crawler (`MilhasFacil_crawler`) — FastAPI 0.111 / SeleniumBase 4.27.4; coleta preços em milhas das companhias (Smiles/Azul/Latam) e é consumido pela API.

A abordagem de integração é contínua e incremental por componente: cada funcionalidade é desenvolvida em branch feat/-fix/ + MF-XX, integrada em develop via merge request com gate de CI, e promovida a homolog e main. A independência dos três repositórios reduz o acoplamento de deploy e isola falhas (em especial as do crawler, sujeito a redesigns das companhias — risco R-01). Em 15/06/2026 a release v0.9.0 foi promovida develop → homolog → main nos três repositórios, com tag v0.9.0 (released).

## 3. Pipelines de integração contínua

A operação de DevOps/Infra do projeto — pipelines de CI/CD, ambiente Docker e política de branches protegidas — é responsabilidade do Tech Lead / Arquiteto / DevOps Cézar Velazquez. São três pipelines no GitLab, uma por componente, todas baseadas em Docker sobre o runner runner-vm-docker (risco R-05 — pipeline CI). Os gatilhos cobrem develop, homolog e main.

| Pipeline | Componente | Executor | Runner | Gatilhos | Gate específico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MilhasFacil_api CI | MilhasFacil_api | Docker | runner-vm-docker | develop / homolog / main | Gate de cobertura JaCoCo 80% (a partir da S4) |
| MilhasFacil_web CI | MilhasFacil_web | Docker | runner-vm-docker | develop / homolog / main | Build e testes Karma |
| MilhasFacil_crawler CI | MilhasFacil_crawler | Docker | runner-vm-docker | develop / homolog / main | Build e testes pytest |

As pipelines GitLab CI concluíram quase todas com status success; uma pipeline foi cancelada. As datas reais de execução concentram-se em 13–15/06/2026 (histórico inicializado retroativamente).

![IMG-CI-04 — estágios da pipeline de integração](evidencias/IMG-CI-04_pipeline-stages.png)

*Figura — Estágios das pipelines GitLab CI (Docker, runner-vm-docker) com o gate JaCoCo 80% no pipeline da API.*

## 4. Ambiente de execução conteinerizado

O ambiente de execução do produto é definido por Docker Compose (RNF05 — disponibilidade via Docker Compose), reunindo os serviços de dados e os três componentes da aplicação.

| Serviço | Imagem / Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| postgres | PostgreSQL | Persistência relacional (migrations Flyway V1–V5 + V9 em main após a release v0.9.0; V10 no api !15 ativo) |
| redis | Redis | Blacklist de tokens (token:invalidated:) e suporte ao logout seguro |
| api | Spring Boot 3.2.5 / Java 21 | API REST base /api/v1 |
| web | Angular 17.3 / Tailwind 3.4 | Aplicação Web |
| crawler | FastAPI 0.111 / SeleniumBase 4.27.4 | Coleta de preços em milhas |

Indisponibilidade do ambiente Docker Compose foi registrada na S6 (downtime de 3 h — RNF05).

## 5. Ordem de integração dos componentes em develop

A integração ocorre por merge request em develop, na ordem das funcionalidades planejadas por sprint. Cada branch de trabalho é nomeada com o identificador MF-XX da issue correspondente (RNF04).

| Ordem | Sprint(s) | Componente / funcionalidade | Branch de origem | MR | Critério de prontidão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | Cadastro BCrypt (RF01) | feat/MF-2-auth-register | API #1 / Web #13 | Build verde; cadastro com senha BCrypt |
| 2 | S1 | Login JWT access+refresh (RF02) | feat/MF-3-auth-login | API #2 | Emissão de access + refresh token |
| 3 | S2–S3 | Busca paralela Smiles/Azul/Latam (RF03) | feat/MF-8-search-module / feat/MF-8-crawler-setup | API #3 / Craw #23 | Busca ≤ 30 s (CT-03); crawler /health ativo |
| 4 | S2 | SearchPage skeleton (RF04) | feat/MF-8-search-page | Web #14 | Tela de busca consumindo a API |
| 5 | S3 | Histórico paginado (RF05) | feat/MF-13-flight-history | API #4 / Web #15 | Paginação validada (CT-04, MF-38) |
| 6 | S3–S4 | Rotas favoritas + alertas (RF06) | feat/MF-21-route-preferences | API #5 | Exclusão lógica active=false; agendador ativo |
| 7 | S4 | Perfil + alertas Scheduler (RF07/RF08) | feat/MF-29-alerts-profile | API #6 / Web #16 | GET/PATCH /users/me; cron de alertas |
| 8 | S5 | Assinaturas + refresh rotation (RF10/RF11) | feat/MF-35-subscriptions | API #7 / Web #17 | Rotação de refresh token (CT-05) |
| 9 | S6 | Estabilização e gate de cobertura | fix/MF-42-estabilizacao | API #8 | Cobertura ≥ 80% no gate de CI (CT-10) |
| 10 | S7 | Notificações WhatsApp Z-API (RF09) | feat/MF-49-whatsapp-notifications | API #9 | Envio sem duplicata (CT-07) |
| 11 | S8 | Logout blacklist Redis jti (RF12) | feat/MF-60-redis-blacklist | API #10 | Token deslogado → 401 (CT-06) |
| 12 | S9 | Filtros avançados maxMiles/cabinType (RF13) | feat/MF-65-search-filters / feat/MF-65-cabin-type-filter | API #11 / Web #21 / Craw #27 | Entregue (released v0.9.0) — promovido a main (CT-11 Aprovado; build verde) |
| 13 | S9 | Export CSV UTF-8 BOM (RF14) | feat/MF-69-csv-export / feat/MF-69-csv-ui | API #12 / Web #22 | Entregue (released v0.9.0) — promovido a main (build verde) |
| 14 | S9 | Airport ILIKE (MF-64) | feat/MF-64-airport-ilike | API #28 | Entregue (released v0.9.0) — promovido a main (CT-12 Aprovado; build verde) |

Os 6 MRs da S9 (api !13 / api !14 / api !12 / web !9 / web !10 / crawler !4) foram concluídos com aprovação técnica do Tech Lead Cézar Velazquez (cezar.velazquez — Approved, vote 10) e mergeados em develop; a release v0.9.0 foi então promovida develop → homolog → main nos três repositórios (tag v0.9.0, 15/06/2026), incluindo a migration V9__airport_search_index.sql. RF13/RF14/MF-64 estão Entregues (released em `main`). O api !15 (MF-73) — padronização de nomenclatura de BD, migration V10__fix_naming_conventions.sql — permanece ativo, aprovado pelo Cézar Velazquez (cezar.velazquez, vote 10), aguardando merge. Os 22 MRs históricos S1–S8 foram integrados sem revisor registrado (ressalva imutável). Detalhamento em GCO-MILHASFACIL01-001.

## 6. Verificação de prontidão (healthcheck / Actuator)

A prontidão dos componentes para integração é verificada por endpoints de saúde, públicos na configuração de segurança.

| Componente | Mecanismo | Endpoint | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| API | Spring Boot Actuator | /actuator/health | Rota pública no SecurityConfig (junto a /api/v1/auth/**) |
| Crawler | Healthcheck FastAPI | GET /health | Verifica disponibilidade do serviço de coleta |
| Web | Build/serve | — | Validada via pipeline e consumo da API |

A ordem de subida no Docker Compose respeita as dependências: postgres e redis precedem a api; a web e o crawler dependem da disponibilidade da api para a operação fim a fim. A API só é considerada pronta quando /actuator/health responde com sucesso, e o crawler quando GET /health responde, condição verificada antes da promoção entre ambientes (develop → homolog → main).

## 7. Ambiente de homologação

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Branch de homologação | homolog (promovida a partir de develop) |
| Composição | Mesmo Docker Compose (Postgres + Redis + API + Web + Crawler) |
| Migrations | Flyway V1–V5 + V9__airport_search_index.sql em main (users, flight_history, route_preferences, notifications, subscriptions, índice de busca de aeroportos) após a release v0.9.0; V10__fix_naming_conventions.sql (MF-73) no api !15 ativo |
| Gate de promoção | Pipelines GitLab CI verdes (Docker, runner-vm-docker); gate JaCoCo 80% na API; aprovação técnica do Tech Lead Cézar Velazquez no MR |
| Verificação de prontidão | /actuator/health (API) e GET /health (Crawler) respondendo com sucesso |
| Disponibilidade | Docker Compose (RNF05); downtime de 3 h registrado na S6 |

### Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte/URL |
| --- | --- | --- |
| IMG-CI-04 | Estágios das pipelines GitLab CI (Docker, runner-vm-docker) com o gate JaCoCo 80% no pipeline da API | GitLab — Pipelines (MilhasFacil_api CI / MilhasFacil_web CI / MilhasFacil_crawler CI) |

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 1.1 | 26/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Correção da plataforma CI: PowerShell@2/agente Windows → Docker/runner-vm-docker; nomes das pipelines → MilhasFacil_api/web/crawler CI; referências de MR atualizadas (MR #29 → api !15; PRs S9 → IDs GitLab). |