# Guia de Auditorias de GQA — TIMEWARE

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GUIA-GPC-002 — Guia de Auditorias de GQA |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | Time de Melhoria Contínua |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

---

## 1. Propósito

Este guia apresenta o conjunto de padrões a serem observados na realização das auditorias de Garantia da Qualidade de Processo (GQA) dos projetos de software e dos processos organizacionais da Timeware.

Ele complementa a EST-GPC-001 (Estratégia de Garantia da Qualidade), detalhando a operação das auditorias: os tipos de auditoria, a periodicidade, as ferramentas, a estratégia de execução e os critérios de escalonamento e resolução de não conformidades (NCs).

## 2. Equipe e independência

A GQA é exercida por membros do Time de Melhoria Contínua, em regime de rodízio, assegurando a independência entre quem audita e quem executa, conforme EST-GPC-001 §3:

- Os envolvidos na auditoria de um projeto constam no plano do projeto; o auditor designado não pode ter atuado na execução daquele projeto.

- A designação do auditor de projeto é feita pelo Gerente de Projeto em conjunto com o Time de Melhoria Contínua, respeitada a independência.

- As auditorias de processos organizacionais são designadas pelo SEPG da Timeware.

- Na verificação dos ativos produzidos pelo próprio Time de Melhoria Contínua, o auditor não deve ser o autor do ativo avaliado.

- Consultores externos contratados para apoio ao programa de melhoria podem conduzir atividades de GQA — em especial a auditoria de "QA do QA".

## 3. Tipos de auditoria de GQA

### 3.1. GQA de projetos de software

As auditorias de GQA são realizadas nos projetos de desenvolvimento sob a metodologia ágil, nas fases e marcos definidos no plano do projeto. Devem ocorrer conforme os marcos do processo e por amostragem, com periodicidade mínima mensal (ver EST-GPC-001 §4).

- O Auditor de GQA é responsável por registrar e agendar as auditorias no Jira (no projeto ou em um quadro específico de tarefas de auditoria).

- As auditorias usam os checklists de GQA com critérios pré-definidos do processo-padrão (registro em CHK-Auditoria de Projetos, por fase).

- O Auditor de GQA acompanha as não conformidades identificadas até o devido encerramento (verificar, reabrir e escalar quando necessário).

### 3.2. GQA de atividades organizacionais

As auditorias dos processos organizacionais devem ser executadas no mínimo a cada 90 dias.

- O Auditor de GQA designado é responsável por registrar e agendar as auditorias organizacionais no Jira, em um quadro criado para esse fim.

- O registro segue o TPL-GPC-001 adaptado ao escopo organizacional (equivalente do consultor: CHK-Auditoria Organizacional, por área de processo, com percentual de aderência).

### 3.3. Auditoria de "QA do QA"

Sempre que a Timeware estiver executando um projeto de melhoria com objetivo de (re)certificação MPS-SW, o "QA do QA" — a verificação da própria função de garantia da qualidade — é realizado por consultores da empresa contratada.

- Nesse caso, a consultoria utiliza o checklist de QA do QA da Timeware, mantido no repositório de ativos de processo (Confluence / repositório MPS).

## 4. Atividades de GQA e periodicidade

| Tarefa | Periodicidade | Participantes | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Executar auditorias de GQA de projetos | Conforme os marcos e as sprints do projeto (mínimo mensal) | Auditor de GQA · Gerente de Projeto | CHK-Auditoria de Projetos |
| Executar auditorias de GQA organizacionais | No mínimo a cada 90 dias | Auditor de GQA · Responsável pelo processo | Jira + CHK-Auditorias (organizacional) |
| Executar auditoria de "QA do QA" | Quando houver projeto de (re)certificação | Consultor externo | Checklist de QA do QA |

O Auditor de GQA é responsável pelo encerramento das não conformidades (NCs) no Jira — nos projetos, nas operações ou no quadro organizacional aberto para manter as atividades de GQA organizacional.

Uma **não conformidade (NC)** é o não cumprimento de um requisito do modelo de referência **MR-MPS-SW:2024**, em processos ou produtos (software).

## 5. Ferramentas e recursos

| Ferramenta | Uso |
| --- | --- |
| Jira | Registro, agendamento e acompanhamento das auditorias e das NCs (tarefas) |
| Confluence / repositório MPS | Checklists de GQA, checklist de QA do QA e evidências |
| Azure DevOps / Git | Verificação de itens de configuração e baselines, quando aplicável à auditoria |

A organização dos artefatos e a retenção seguem o PLA-GCO-001 (Gerência de Configuração) e a CONV-ORG-001 (nomenclatura e versionamento).

## 6. Estratégia de execução das auditorias

As auditorias seguem o modelo híbrido (marcos + amostragem) com frequência intermitente conforme o histórico de aderência dos processos:

- Projetos: as auditorias não precisam ocorrer em todas as sprints; podem ser executadas em fases específicas (Planejamento, Análise, Desenvolvimento, Configuração, Entrega) ou em sprints amostrais, conforme o percentual de aderência observado.

- Operações de serviço e processos organizacionais: podem ser executadas em janelas maiores (por exemplo, a cada seis ou doze meses) quando o histórico de aderência for consistentemente alto, respeitado o mínimo de 90 dias para o nível organizacional.

O dimensionamento da amostra e da frequência é decisão do Time de Melhoria Contínua, registrada no planejamento das verificações.

## 7. Critérios de escalonamento e resolução de NCs

Resolução. A resolução das NCs é feita no Jira, na tarefa referente à própria NC, com ação corretiva, responsável e prazo, acompanhada pelo Auditor de GQA até o encerramento.

Gatilhos de escalonamento. Uma NC é escalada quando:

- o prazo-limite de resolução informado pelo auditor na tarefa for ultrapassado;

- o auditado se recusar a realizar a correção;

- o auditado estiver ausente da organização no vencimento do prazo de resolução.

Procedimento. No escalonamento, atribui-se a tarefa da NC ao nível hierárquico imediatamente superior e, persistindo o impasse, à direção, para que as ações cabíveis sejam tomadas (ver EST-GPC-001 §6).

## 8. Documentos relacionados

- EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade (GQA)

- PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

- GUIA-GPC-001 — Guia de Adaptação do Processo-Padrão

- CHK-Auditoria de Projetos

- CHK-Auditoria Otrganizacional

- PLA-GPC-001 — Plano de Gestão e Melhoria de Processos

- PRO-OSW-001 — Governança Organizacional de Processos (análise crítica e escalonamento)

- PLA-GCO-001 — Plano de Gerência de Configuração

- CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

## 9. ---

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial do "Guia de Auditorias de GQA". |