PLANO DE MEDIÇÃO

PLA-MED-001   ·   Versão 1.4   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PLA-MED-001 — Plano de Medição |
| Versão | 1.4 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações), com patrocínio do Founder e CEO |
| Responsável | Silvio Baroni |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este plano define como a Timeware coleta, verifica, armazena, analisa e comunica medidas relacionadas aos seus projetos e processos, de forma a apoiar decisões e o alcance dos objetivos de negócio.

# 2. Objetivos de medição

Os objetivos de medição da Timeware derivam do objetivo de negócio central — crescer com qualidade e previsibilidade — e das necessidades de informação da gestão. São eles:

| # | Objetivo de medição | Deriva de |
| --- | --- | --- |
| OM1 | Aumentar a previsibilidade de prazo e esforço dos projetos | Previsibilidade |
| OM2 | Acompanhar e melhorar a capacidade de entrega das equipes | Previsibilidade |
| OM3 | Reduzir defeitos e retrabalho, entregando com qualidade | Qualidade |
| OM4 | Antecipar a detecção de defeitos antes da entrega ao cliente | Qualidade |

Os objetivos de medição são revisados na análise crítica trimestral (PRO-OSW-001), garantindo que permaneçam alinhados aos objetivos de negócio.

# 3. Catálogo de medidas

As medidas abaixo são derivadas dos objetivos de medição e possuem definição operacional. Todas são coletáveis a partir das ferramentas em uso (Jira, Azure DevOps, Xray).

## Medidas de previsibilidade

M1 — Aderência ao prazo

Objetivo: OM1

Definição: relação entre o prazo planejado e o prazo realizado das entregas/marcos.

Fórmula: (prazo realizado − prazo planejado) / prazo planejado.

Fonte: Jira. Frequência de coleta: por entrega/marco.

M2 — Esforço estimado × realizado

Objetivo: OM1

Definição: relação entre o esforço estimado e o esforço efetivamente gasto.

Fórmula: esforço real / esforço estimado.

Fonte: Jira. Frequência de coleta: por sprint e por entrega.

M3 — Velocity

Objetivo: OM2

Definição: quantidade de pontos (ou itens) concluídos por sprint.

Fonte: Jira. Frequência de coleta: por sprint.

M4 — Itens entregues × planejados

Objetivo: OM2

Definição: proporção de itens concluídos em relação aos itens planejados para a sprint.

Fórmula: itens concluídos / itens planejados na sprint.

Fonte: Jira. Frequência de coleta: por sprint.

## Medidas de qualidade

M5 — Densidade de defeitos

Objetivo: OM3

Definição: número de defeitos identificados por entrega ou por sprint.

Fonte: Jira / Xray. Frequência de coleta: por sprint e por entrega.

M6 — Defeitos em homologação × produção

Objetivo: OM4

Definição: comparação entre defeitos detectados em homologação e defeitos que escaparam para produção.

Fonte: Jira / Xray. Frequência de coleta: por entrega.

M7 — Retrabalho

Objetivo: OM3

Definição: proporção de itens reabertos (devolvidos após considerados concluídos) em relação ao total de itens.

Fórmula: itens reabertos / total de itens concluídos.

Fonte: Jira. Frequência de coleta: por sprint.

Captura: os defeitos encontrados em teste são registrados como itens vinculados à história/tarefa (por exemplo, subtarefas de bug no Jira), o que permite contabilizar quantas vezes um item retornou para correção e dá origem ao indicador de retrabalho.

O burndown da sprint é utilizado pelas equipes como ferramenta de acompanhamento diário, não constituindo medida organizacional consolidada.

# 4. Coleta, verificação e armazenamento

As medidas são coletadas continuamente ao longo das sprints, a partir do Jira e demais ferramentas, conforme as definições operacionais do catálogo.

Os dados de cada projeto ficam registrados no Jira (repositório por projeto).

O repositório organizacional de medidas é mantido pelo Time de Melhoria Contínua, que consolida as medidas dos projetos em uma planilha/dashboard organizacional, permitindo a visão histórica e comparativa entre projetos.

Antes de serem consolidadas, as medidas são verificadas quanto à integridade e à consistência (ver seção 8).

## 4.1. Estrutura do repositório organizacional de medidas

O repositório organizacional é mantido pelo Time de Melhoria Contínua em uma planilha/dashboard (Confluence ou Google Sheets), com a seguinte estrutura mínima:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Projeto | Identificação do projeto |
| Medida | Código e nome da medida (M1–M7, conforme §3) |
| Período | Sprint ou mês de referência |
| Valor coletado | Valor apurado na ferramenta de origem |
| Valor de referência | Meta ou baseline para comparação, quando definida |
| Situação | Dentro do esperado · Atenção · Desvio |
| Observação | Nota de qualidade do dado ou desvio relevante |

Frequência de consolidação: mensal, após o fechamento das sprints do mês.

Acesso: Time de Melhoria Contínua (manutenção e análise), COO e Gerentes de Projeto (leitura).

Localização: Confluence, espaço organizacional, seção "Repositório de Medidas".

# 5. Análise do desempenho organizacional

O Time de Melhoria Contínua analisa as medidas mensalmente, em sua reunião, identificando tendências, desvios e necessidades de melhoria.

A análise compara o desempenho com os objetivos de medição e entre projetos.

Os resultados consolidados constituem as informações de governança utilizadas pela direção, sendo levados à análise crítica trimestral (PRO-OSW-001) para apoiar decisões organizacionais.

# 6. Ações corretivas

Quando a análise das medidas indica desvios em relação aos objetivos, são definidas ações corretivas, com responsável e prazo, acompanhadas como itens rastreáveis no Jira até a conclusão. Ações que impliquem mudança de processo são encaminhadas ao ciclo de melhoria (PLA-GPC-001).

# 7. Comunicação dos resultados

Os resultados de desempenho são comunicados periodicamente à organização:

Mensalmente, os resultados consolidados são compartilhados pelo Time de Melhoria Contínua (Confluence).

Trimestralmente, integram a análise crítica pela direção.

Resultados relevantes a um projeto específico são comunicados à respectiva equipe.

# 8. Garantia da qualidade das medidas

O repositório organizacional de medidas é avaliado periodicamente para assegurar a qualidade dos dados:

verificação de integridade (dados completos), consistência (mesma definição operacional aplicada) e atualidade (dados no período correto);

correção de medidas inconsistentes na origem (Jira);

a avaliação da qualidade das medidas é realizada pelo Time de Melhoria Contínua, no mínimo a cada consolidação mensal, e registrada.

# 9. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Equipes de Projeto | Registram os dados no Jira ao longo das sprints. |
| Gerente de Projeto | Garante que as medidas do projeto sejam coletadas e estejam corretas. |
| Time de Melhoria Contínua | Mantém o catálogo e o repositório; consolida, analisa, verifica a qualidade e comunica as medidas. |
| COO (Operações) | Usa as medidas na governança e na análise crítica; reporta ao CEO. |

# 10. Documentos relacionados

POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos

PRO-OSW-001 — Governança Organizacional de Processos

PLA-GPC-001 — Plano de Gestão e Melhoria de Processos

EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

# 11. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Medição (MED) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| MED 1 — objetivos de medição derivados dos objetivos de negócio | Seção 2 |
| MED 2 — medidas definidas com definições operacionais | Seção 3 |
| MED 3 — procedimentos de coleta e armazenamento das medidas | Seção 4 |
| MED 4 — procedimentos de análise das medidas | Seção 5 |
| MED 5 — coleta e análise realizadas; ações a partir das medidas | Seções 4, 5 e 6 |
| MED 6 — resultados comunicados aos interessados | Seção 7 |
| MED 7 — repositório de medidas avaliado periodicamente (qualidade das medidas) | Seção 8 |

Este documento também sustenta o repositório organizacional de medidas (GPC 9) e o uso de medidas pela governança (OSW 6).

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Silvio Baroni |
| 1.0 | 08/09/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do plano de medição |
| 1.1 | 20/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Detalhamento da captura do indicador de retrabalho (subtarefas de bug no Jira) |
| 1.2 | 14/05/2026 | Time de Melhoria Contínua | Revisão das definições operacionais dos indicadores |
| 1.3 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Especificação da estrutura do repositório organizacional de medidas (§4.1): campos, frequência, acesso e localização |