PROCESSO DE GERÊNCIA DE DECISÕES

PRO-GDE-001   ·   Versão 1.3   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-GDE-001 — Processo de Gerência de Decisões |
| Versão | 1.3 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Responsável | Cézar Velázquez |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este processo define como a Timeware conduz decisões relevantes de forma estruturada — com análise de alternativas e critérios objetivos —, garantindo que escolhas de alto impacto sejam fundamentadas, registradas e rastreáveis, em vez de tomadas apenas por intuição ou conveniência do momento.

# 2. Princípio

Nem toda decisão exige análise formal. Aplicar o processo a escolhas triviais geraria burocracia desnecessária. Por isso, a Timeware define gatilhos (seção 3) que determinam quando uma decisão merece o tratamento formal descrito neste documento. Decisões fora desses gatilhos seguem o curso normal do trabalho.

# 3. Quando aplicar decisão formal — gatilhos

Uma decisão deve seguir o processo formal quando atende a pelo menos um dos gatilhos abaixo:

| Gatilho | Exemplos |
| --- | --- |
| Decisão de arquitetura ou técnica relevante | Escolha de padrão arquitetural, estrutura de dados estruturante, estratégia de integração. |
| Escolha de tecnologia, ferramenta ou fornecedor | Adoção de framework, linguagem, serviço de terceiro, plataforma. |
| Alto impacto, risco ou custo | Decisão que afeta prazo ou custo em mais de 10% do planejado; ou que altera itens críticos de qualidade/arquitetura; ou que envolve risco com exposição Alta (conforme EST-GPC-002). |
| Irreversibilidade | Decisão difícil ou custosa de reverter depois de tomada. |

Quando uma decisão não atende a nenhum gatilho, ela é tomada no fluxo normal, sem necessidade de registro formal — cabendo ao Gerente de Projeto ou Tech Lead o bom senso de elevar ao processo formal um caso limítrofe.

# 4. Como conduzir a decisão formal

O processo formal segue seis passos:

Definir o problema/decisão: descrever claramente o que precisa ser decidido e o contexto.

Levantar alternativas: identificar as opções viáveis (no mínimo duas), evitando decidir sobre uma única opção.

Definir critérios de avaliação: estabelecer os critérios e seus pesos (por exemplo: custo, prazo, complexidade, risco, aderência ao requisito, manutenibilidade).

Definir o método de avaliação: como as alternativas serão comparadas (por exemplo, matriz de decisão pontuando cada alternativa em cada critério).

Avaliar as alternativas: aplicar o método, comparar os resultados e identificar a alternativa recomendada.

Decidir e registrar: tomar a decisão, registrar a justificativa e comunicar aos envolvidos.

# 5. Registro de Análise de Decisão (RAD)

Cada decisão formal é documentada em um Registro de Análise de Decisão (RAD), mantido no Confluence, contendo:

identificação e data da decisão;

problema/decisão e contexto;

gatilho que motivou a análise formal;

alternativas consideradas;

critérios de avaliação e pesos;

método e resultado da avaliação (matriz de decisão);

decisão tomada e justificativa;

responsável pela decisão.

## Diferenciais adotados pela Timeware

Além do registro padrão, a Timeware incorpora dois elementos que aumentam o valor do RAD:

Vínculo com riscos: cada decisão formal identifica os riscos associados à alternativa escolhida, que são registrados e tratados conforme a Estratégia de Gerência de Riscos (EST-GPC-002). Assim, a decisão não termina na escolha — ela alimenta a gestão de riscos.

Revisão da decisão: o RAD registra as premissas que sustentaram a decisão. Quando o contexto do projeto muda de forma que invalide uma premissa relevante, a decisão é reaberta e reavaliada, evitando que escolhas baseadas em premissas superadas permaneçam vigentes.

# 6. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Tech Lead / Arquiteto | Conduzem decisões técnicas e de arquitetura formais. |
| Gerente de Projeto | Identifica decisões que atingem os gatilhos; garante o registro. |
| Product Owner | Participa de decisões que afetam escopo e produto. |
| COO (Operações) | Participa de decisões de alto impacto organizacional. |

# 7. Documentos relacionados

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos e Oportunidades

Processo de Projeto e Construção do Produto (PCP)

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

# 8. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Gerência de Decisões (GDE) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| GDE 1 — diretrizes/critérios para quando usar decisão formal (gatilhos) | Seção 3 |
| GDE 2 — alternativas de solução identificadas | Seção 4 |
| GDE 3 — critérios de avaliação estabelecidos | Seção 4 |
| GDE 4 — métodos de avaliação definidos | Seção 4 |
| GDE 5 — alternativas avaliadas conforme critérios e métodos | Seção 4 |
| GDE 6 — decisão registrada e comunicada | Seção 5 |

Nomenclatura equivalente — templates MPS do consultor de avaliação

| Artefato Timeware | Código Timeware | Equivalente nos templates MPS (consultor) |
| --- | --- | --- |
| Registro de Análise de Decisão | TPL-GDE-001 | TDA-Tomada_Decisao_Arquitetural |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Cézar Velázquez |
| 1.0 | 17/09/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do processo de gerência de decisões |
| 1.1 | 12/02/2026 | Time de Melhoria Contínua | Refinamento do gatilho de alto impacto com limiar orientativo de 10% sobre prazo/custo (§3) |
| 1.2 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição de tabela de nomenclatura equivalente MPS (TDA-Tomada_Decisao_Arquitetural) na seção de rastreabilidade |