MINI-MANUAL — MEDIÇÃO

GUIA-CAP-008   ·   Versão 1.1   ·   10/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GUIA-CAP-008 — Mini-manual MED |
| Versão | 1.1 |
| Data | 10/01/2026 |

O que é. O processo que coleta, consolida e mantém os indicadores organizacionais. Responde: "os projetos estão sendo entregues com previsibilidade e qualidade — e temos dados para saber isso?"

O que ele garante. Que (1) há indicadores definidos com objetivos e definições operacionais claras; (2) os dados são coletados consistentemente ao longo das sprints; (3) os indicadores são consolidados periodicamente — não apenas pontos isolados; (4) os resultados são analisados e comunicados; (5) a qualidade do próprio repositório de medidas é avaliada.

Por que fazer. Indicadores que ninguém consulta não gerenciam nada. O processo separa claramente quem registra o dado bruto (Devs, QA, GP — no Jira) de quem consolida o indicador (Responsável de Medição) e quem usa para decidir (análise crítica). Sem essa separação, a medição vira confusão de papéis e números sem contexto.

Como usar no dia a dia.

Os 7 indicadores estão definidos no PLA-MED-001: 4 de previsibilidade + 3 de qualidade.

Cada papel registra seu dado bruto no Jira/Xray durante as sprints — não retroativamente.

O Responsável de Medição coleta, verifica e consolida mensalmente.

Os resultados consolidados alimentam a análise crítica trimestral.

A qualidade do repositório de medidas é avaliada periodicamente (PLA-MED-001 §8).

Erro comum a evitar. Apresentar o burndown como indicador organizacional — é ferramenta de sprint. Os 7 indicadores do catálogo são os únicos que contam para o processo. Outro erro frequente: consolidar dados apenas quando solicitado, em vez de manter o ritmo mensal que permite ver tendências.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/08/2025 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial |
| 1.1 | 10/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Revisão dos 7 indicadores conforme PLA-MED-001 v1.3 |