PROCESSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS

PRO-REQ-001   ·   Versão 1.2   ·   15/12/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-REQ-001 — Processo de Engenharia de Requisitos |
| Versão | 1.2 |
| Data | 15/12/2025 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Responsável | Abraão Oliveira |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este processo define como a Timeware levanta, especifica, analisa, valida e mantém os requisitos dos seus projetos de software sob medida, assegurando o entendimento comum entre cliente e equipe e a rastreabilidade entre necessidades e o que é construído.

# 2. Visão geral

Os requisitos são trabalhados a partir do Discovery, conduzido em conjunto por Tech Lead e Product Owner junto ao cliente, após a abertura formal do projeto (kickoff gerencial). O Documento de Requisitos reúne a especificação funcional e técnica e alimenta a concepção (arquitetura, design, estimativas). Os requisitos evoluem ao longo do projeto: mudanças estruturais identificadas no design adiantado podem atualizá-los — sempre com controle e rastreabilidade; após a aprovação do plano, mudanças de escopo seguem o fluxo de change request.

# 3. Identificação de necessidades e entendimento

As necessidades das partes interessadas são identificadas durante o Discovery (Tech Lead + PO), por meio de reuniões, levantamento e análise junto ao cliente.

O entendimento das necessidades é confirmado com o cliente, evitando interpretações divergentes.

As necessidades identificadas dão origem aos requisitos, registrados no Documento de Requisitos (TPL-REQ-001).

# 4. Especificação, priorização e alocação

Os requisitos são especificados de forma clara e verificável (como épicos e histórias, com critérios de aceite).

São priorizados conforme valor e dependências, e organizados no backlog.

São alocados aos incrementos/sprints e aos componentes do produto.

# 5. Compromisso da equipe técnica

A equipe técnica revisa os requisitos e assume o compromisso com o que será desenvolvido, registrando esse aceite (ata ou registro no Jira).

Mudanças relevantes nos requisitos exigem novo comprometimento.

# 6. Rastreabilidade

É mantida a rastreabilidade bidirecional entre necessidades, requisitos, itens do backlog, design, código e testes.

A rastreabilidade é registrada na Matriz de Rastreabilidade (TPL-REQ-002) e/ou pelos vínculos do Jira (épico → história → tarefa → caso de teste).

A rastreabilidade permite avaliar o impacto de mudanças e garantir que todo requisito seja atendido e verificado.

# 7. Revisão, análise e validação

Revisão de consistência: planos e produtos de trabalho são revisados quanto à consistência com os requisitos; inconsistências são tratadas.

Análise: os requisitos são analisados quanto a serem necessários, suficientes, viáveis e verificáveis.

Validação: os requisitos são validados com o cliente, garantindo que refletem suas necessidades reais — incluindo a validação por meio de protótipos/wireframes quando há UX/UI.

# 8. Gestão de mudanças de requisitos

Mudanças de requisito são avaliadas quanto ao impacto (escopo, prazo, design), aprovadas pelo PO em conjunto com o cliente, refletidas no backlog e na rastreabilidade, e comunicadas à equipe. Esse fluxo conecta-se ao acompanhamento do design antecipado (PRO-GPC-001) e à gerência de projetos (PRO-GPR-001).

# 9. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Product Owner | Conduz o levantamento com o cliente; mantém e prioriza requisitos; valida entregas. |
| Tech Lead | Conduz o Discovery com o PO; analisa viabilidade técnica dos requisitos. |
| Equipe | Revisa requisitos e assume compromisso; implementa conforme especificado. |
| Cliente | Fornece e valida as necessidades e requisitos. |

# 10. Documentos e artefatos relacionados

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

TPL-REQ-001 — Template de Documento de Requisitos

TPL-REQ-002 — Template de Matriz de Rastreabilidade

PRO-GPR-001 — Processo de Gerência de Projetos

Processo de Verificação e Validação (VV)

# 11. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Engenharia de Requisitos (REQ) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| REQ 1 — necessidades identificadas e entendimento confirmado | Seção 3 |
| REQ 2 — requisitos especificados, priorizados e alocados | Seção 4 |
| REQ 3 — compromisso da equipe | Seção 5 |
| REQ 4 — rastreabilidade | Seção 6 |
| REQ 5 — revisão de consistência | Seção 7 |
| REQ 6 — análise | Seção 7 |
| REQ 7 — validação | Seção 7 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Abraão Oliveira |
| 1.0 | 09/10/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do processo de engenharia de requisitos |
| 1.1 | 15/12/2025 | Time de Melhoria Contínua | Contextualização do Discovery no novo fluxo (após kickoff gerencial; alimenta a concepção) |