REGISTRO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

GCO-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.0   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GCO-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data | 11/06/2026 |
| Gerente de Projeto / Responsável GCO | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GCO (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo

Registrar o gerenciamento de configuração do projeto: itens de configuração (ICs), estratégia de controle de versão, baselines e gestão de mudanças. Conforme ADAP-AASPCNJ01-001, o papel de responsável por GCO foi acumulado pelo Gerente de Projeto (Abraão Oliveira), dada a maturidade do controle de versão via Azure DevOps e GitFlow.

# 2. Estratégia de gerência de configuração

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Plataforma | Azure DevOps (controle de versão e pipeline CI/CD) |
| Modelo de branching | GitFlow — feature/* e bugfix/* → develop; release → main; hotfix/* sobre a baseline de release publicada (homologação/produção) |
| Convenção de tags | Numeração sequencial de versão (ex.: v240, referenciada nas atividades de GMUD) |
| Aprovação de PR | Mínimo 1 revisor além do autor para merge de feature/bugfix em develop |
| Gestão de segredos | Token Bearer da CNJ centralizado em PonteAPI, sem exposição em logs (RNF-05) |
| Documentação | Coleções Postman da API CNJ e scripts de banco versionados no Azure DevOps |

# 3. Itens de configuração (ICs)

| ID | Tipo | Descrição | Repositório / Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Código-fonte (.NET) | WorkerAndamentos | Azure DevOps — repositório WorkerAndamentos |
| IC-02 | Código-fonte (.NET) | CapturaServer | Azure DevOps — repositório CapturaServer |
| IC-03 | Código-fonte (.NET) | API AndamentosProcessuais | Azure DevOps — repositório AndamentosProcessuais |
| IC-04 | Banco de dados | Scripts DDL / migrations | Azure DevOps — pasta /db do repositório correspondente |
| IC-05 | Artefato de implantação | Pacotes de publicação (GMUD) | Servidor de artefatos interno |
| IC-06 | Documentação de API | Coleções Postman da API CNJ | Azure DevOps — pasta /docs |
| IC-07 | Artefato de gestão | Planilha de gestão (backlog, sprints, tarefas) — base para carga no Jira | GEST-AASPCNJ01_Planilha-de-Gestao-do-Projeto.xlsx |

# 4. Baselines estabelecidas

| ID | Descrição | Referência | Componentes |
| --- | --- | --- | --- |
| BL-EPROC | Baseline de publicação do fluxo EPROC/ESAJ (pós-Fase 3) | v230 (GMUD EPROC) | IC-01, IC-02, IC-03 |
| BL-CNJ | Baseline de publicação do fluxo CNJ | v240 (referenciada nas atividades de GMUD) | IC-01, IC-02, IC-03, IC-04 |
| BL-HOTFIX | Correção de contenção em homologação (pré-go-live): nullabilidade no consumidor da fila | v241 (referenciada nas atividades de GMUD) | IC-01 |

A baseline de encerramento será registrada no fechamento do projeto (Onda 3).

# 5. Gestão de mudanças

Mudanças de escopo/arquitetura são formalizadas em reuniões de alinhamento registradas como atividades no ClickUp (participantes, data, decisões e impacto).

A interrupção do desenvolvimento da captura de 2ª instância no EPROC (card 4462) foi acordada formalmente com o cliente, com retomada planejada — formalizada em CR-AASPCNJ01-001.

A implantação em produção segue o rito de GMUD: montagem de pacote, validação em homologação e agendamento com a Infraestrutura.

# 6. Auditoria de configuração

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| ICs versionados no Azure DevOps | Conforme | IC-01 a IC-04 nos repositórios; IC-06 em /docs |
| Baseline de publicação identificada por tag | Conforme | v230, v240 e v241 referenciadas nas atividades de GMUD |
| Token/segredos não expostos em logs | Conforme | Token Bearer centralizado em PonteAPI (RNF-05) |
| Merges revisados antes da integração | Conforme | PR com no mínimo 1 revisor além do autor (ver REV-AASPCNJ01-001) (no Azure DevOps o merge exige aprovação de ≥1 revisor via branch policy) |

A auditoria de configuração de encerramento será registrada no fechamento do projeto.

# Evidências

devops_cnj_branches.png — GitFlow no Azure DevOps — branches do repositório WorkersAndamentos

devops_cnj_commits.png — Histórico de commits (Azure DevOps)

devops_cnj_tags.png — Tags de baseline (v230/v240/v241)

devops_cnj_estrutura.png — Estrutura do repositório WorkersAndamentos

estrutura_WorkerAndamentos.png — Estrutura da solução WorkersAndamentos.sln

gco-branches-gitflow.png — Modelo de branching GitFlow

devops_cnj_pipeline_ci.png — Pipeline CI — testes e cobertura

devops_cnj_pipeline_cicd.png — Pipeline CI/CD

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro de configuração consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |

# Evidências (anexos)

GitFlow no Azure DevOps — branches do repositório WorkersAndamentos

Histórico de commits (Azure DevOps)

Tags de baseline (v230/v240/v241)

Estrutura do repositório WorkersAndamentos

Estrutura da solução WorkersAndamentos.sln

Modelo de branching GitFlow

Pipeline CI — testes e cobertura

Pipeline CI/CD