REGISTRO DE GARANTIA DA QUALIDADE — REDE D1000 · CADASTRO DE CLIENTES

GQA-PROFARMA01-001   ·   Versão 1.1   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GQA-PROFARMA01-001 |
| Projeto | Cadastro de Clientes — Rede D1000 |
| Cliente | Profarma S.A. / Rede D1000 |
| Versão | 1.1 |
| Data | 11/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GQA (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo

Registrar as atividades de Garantia da Qualidade (GQA) realizadas ao longo do projeto Cadastro de Clientes — Rede D1000, incluindo auditorias de processo, não conformidades identificadas e ações corretivas.

# 2. Responsável pela GQA no projeto

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Responsável por GQA (auditor de processo) | COO (Operações Timeware) |
| Ponto de contato no projeto | Abraão Oliveira (Gerente de Projeto) |
| Tech Lead (verificação técnica) | Tiago Nascimento |

# 3. Auditorias de processo realizadas

## Auditoria GQA-P01 — Verificação de aderência ao processo no Sprint 5

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 20/06/2025 |
| Escopo | Verificação da aderência ao processo-padrão Timeware nos Sprints 1–5 |
| Auditor | COO (Operações) |
| Resultado | Conforme com ressalvas (2 não conformidades) |

Checklist verificado:

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Plano de projeto documentado antes do início dos sprints | Conforme | PLA-PROFARMA01-001 disponível |
| Requisitos documentados antes da implementação | Não conforme (NC-01) | Sprints 1–3 sem documento formal de requisitos; levantamento realizado informalmente |
| Revisão de código em todos os PRs | Conforme | Evidenciado no histórico do Azure DevOps |
| Pipeline CI executando testes a cada push | Conforme | Pipeline configurada desde Sprint 1 |
| Rastreabilidade histórias → tarefas | Não conforme (NC-02) | Jira adotado apenas a partir do Sprint 4; Sprints 1–3 sem rastreabilidade formal |
| Registro de riscos atualizado | Conforme | Riscos registrados no PLA |
| Sprint Review com presença do cliente | Conforme | Helena Moreira e Armando Junior presentes nas reviews documentadas |

Não conformidades identificadas:

| ID | Descrição | Severidade | Ação corretiva | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | Documentação de requisitos elaborada retroativamente para Sprints 1–3 | Menor | Elaborar REQ-PROFARMA01-001 cobrindo todos os requisitos identificados; manter atualizado prospectivamente a partir do Sprint 6 | 30/06/2025 | Resolvida |
| NC-02 | Sprints 1–3 sem rastreabilidade formal de histórias para tarefas no Jira | Menor | Registro retroativo das histórias dos Sprints 1–3 no Jira; uso consistente a partir do Sprint 4 | 30/06/2025 | Resolvida |

## Auditoria GQA-P02 — Verificação de processo na fase de homologação

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 10/10/2025 |
| Escopo | Verificação da aderência ao processo de V&V e gestão de defeitos durante a fase de homologação |
| Auditor | COO (Operações) |
| Resultado | Conforme |

Checklist verificado:

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Plano de V&V documentado | Conforme | VV-PROFARMA01-001 disponível |
| Roteiros de teste formalizados e aprovados pelo cliente | Conforme | Aprovados por Julielle Santos (QA D1000) |
| Defeitos registrados e classificados por severidade | Conforme | Todos os defeitos registrados no Jira com severidade e responsável |
| SLA de correção de defeitos S1 e S2 cumprido | Conforme | Nenhum S1 aberto há mais de 24h; S2 dentro do prazo de 3 dias |
| Aceites parciais de sprint documentados | Conforme | Emails de aceite arquivados por Helena Moreira |
| Change requests formalizados antes da implementação | Conforme | 12 CRs registrados; todos com aprovação antes da implementação |
| GCO-1 — ICs identificados e controlados com convenção de versão adotada | Conforme | Azure DevOps com Git Flow; tags YY.MM.N.PATCH documentadas em GCO-PROFARMA01-001 |
| GCO-2 — Baseline de homologação estabelecida | Conforme | Tag 25.10.0.1 criada no branch release antes do início da homologação |
| GCO-3 — Auditoria de configuração: ICs íntegros e consistentes com documentos | Conforme | GCO-PROFARMA01-001 §4 — ICs verificados; nenhuma inconsistência identificada |

## Auditoria GQA-P03 — Verificação de encerramento do projeto

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 05/06/2026 |
| Escopo | Verificação da completude dos artefatos de encerramento e conformidade com o processo de GPR |
| Auditor | COO (Operações) |
| Resultado | Conforme |

Checklist verificado:

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Termo de abertura (TAP) disponível | Conforme | TAP-PROFARMA01-001 |
| Plano de projeto (PLA) disponível | Conforme | PLA-PROFARMA01-001 |
| Documento de requisitos (REQ) disponível | Conforme | REQ-PROFARMA01-001 |
| Documento de design (PCP) disponível | Conforme | PCP-PROFARMA01-001 |
| Plano de V&V (VV) disponível | Conforme | VV-PROFARMA01-001 |
| Registro de adaptação (ADAP) disponível | Conforme | ADAP-PROFARMA01-001 |
| Lições aprendidas (LI) disponível | Conforme | LI-PROFARMA01-001 |
| Termo de encerramento (TAE) disponível | Conforme | TAE-PROFARMA01-001 |
| Aceite formal do cliente documentado | Conforme | Registrado no TAE |
| Lições aprendidas comunicadas à organização | Conforme | Oportunidades de melhoria identificadas e encaminhadas ao COO |
| GCO-1 — ICs identificados e controlados em repositório | Conforme | Azure DevOps com branches e tags controlados; documentados em GCO-PROFARMA01-001 |
| GCO-2 — Baseline final (produção) estabelecida | Conforme | Tag 26.1.1.1 vinculada à GMUD 2624117 executada em 21/01/2026 |
| GCO-3 — Auditoria de configuração realizada | Conforme | GCO-PROFARMA01-001 §4 — ICs auditados no encerramento; todos íntegros e rastreáveis |

# 4. Resumo das não conformidades

| ID | Sprint/Fase | Categoria | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | Sprints 1–3 | Documentação de requisitos | Menor | Resolvida (30/06/2025) |
| NC-02 | Sprints 1–3 | Rastreabilidade (Jira) | Menor | Resolvida (30/06/2025) |

Total de não conformidades identificadas: 2

Total resolvidas: 2

Total em aberto: 0

# 5. Parecer final de GQA

O projeto Cadastro de Clientes — Rede D1000 atendeu aos requisitos do processo-padrão Timeware com as adaptações formalmente registradas em ADAP-PROFARMA01-001. As duas não conformidades identificadas na Auditoria GQA-P01 foram de natureza menor (ausência de formalização retroativa) e foram corrigidas dentro do prazo estabelecido. O projeto encerrou em conformidade com os processos GPR, REQ, PCP e VV.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial — reconstituída consolidando as três auditorias realizadas ao longo do projeto |
| 1.1 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição de itens GCO-1 a GCO-3 nas auditorias GQA-P02 e GQA-P03 (verificação de aderência à GCO — GCO 5) |