REGISTRO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

AASP Gerenciador — Grupos de Usuários

GCO-AASP01-001  |  Versão 1.0  |  06/06/2026

# 1. Identificação

| IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO |  |
| --- | --- |
| Documento | GCO-AASP01-001 |
| Projeto | AASP Gerenciador — Feature: Grupos de Usuários (AASP01) |
| Versão | 1.0 |
| Data | 06/06/2026 |
| Responsável GCO | Cézar Hiraki |
| Processo MPS-SW | GCO — Gerência de Configuração |

# 2. Objetivo

Este documento registra e controla os itens de configuração do projeto AASP01 — Grupos de Usuários, em conformidade com o processo GCO do modelo MPS-C. O objetivo é garantir a rastreabilidade, integridade e controle de mudanças de todos os artefatos produzidos durante o ciclo de vida do projeto, incluindo código-fonte, scripts de banco de dados e documentação MPS.

O responsável pela Gerência de Configuração é Cézar Hiraki (Tech Lead), que atua como guardião das baselines e das regras de branching, merge e aprovação de Pull Requests.

# 3. Itens de Configuração

| IC | Item | Tipo | Local / Repositório | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Código-fonte ms.auxo.gruposusuarios | Código | Azure DevOps — komatsuhenry67/gerenciador-aasp / ms.auxo.gruposusuarios · branch develop | Cézar Hiraki |
| IC-02 | Feature branches (feature/AG-20 a feature/AG-25) | Código | Azure DevOps — branches de feature criadas a partir de develop seguindo Git Flow | Henry Komatsu / Renan Kiyoshi |
| IC-03 | Pull Requests (#11 a #15) | Código / Revisão | Azure DevOps — PRs mergeadas em develop após aprovação de Cézar Hiraki | Cézar Hiraki (revisor) |
| IC-04 | Schema SQL do banco auxo3 (tabelas de grupos) | Banco de dados | SQL Server auxo3 — scripts de migration versionados no repositório ms.auxo.gruposusuarios/db/migrations | Renan Kiyoshi |
| IC-05 | Documentação MPS (.md e .docx) | Documentação | Repositório MPS Timeware (GitHub interno) — pasta AASP01/ | Abraão Oliveira |
| IC-06 | Especificação OpenAPI (Swagger) | Documentação | ms.auxo.gruposusuarios/swagger — exportado como swagger.json e mantido em Azure DevOps | Henry Komatsu |

# 4. Baselines Estabelecidas

| Baseline | Data | Itens de Configuração | Aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline Sprint 1 | 06/06/2026 | IC-01 (AG-20, AG-21, AG-22 mergeados em develop); IC-02 (PRs #11, #12, #13 mergeados); IC-04 (migrations Sprint 1 aplicadas no auxo3); IC-05 (docs REQ-AASP01-001, ADAP-AASP01-001, TAP-AASP01-001) | Cézar Hiraki (revisão técnica); Abraão Oliveira (aceite de sprint) |

# 5. Estratégia de Controle de Versão

| Aspecto | Descrição |
| --- | --- |
| Branch strategy | Git Flow: feature/AG-XX → develop → master. Branches de feature criadas a partir de develop e deletadas após merge. Nenhum commit direto em develop ou master. |
| Merge | Pull Request obrigatório no Azure DevOps com aprovação mínima de Cézar Hiraki antes de merge. Squash merge não permitido; preserva histórico de commits. |
| Padrão de commits | Mensagens referenciam o card Jira: formato 'AG-XX: descrição da mudança'. Exemplo: 'AG-22: repositório de grupos — queries CRUD parametrizadas'. |
| Tagging Sprint 1 | Tag v0.1.0 criada em develop em 06/06/2026, marcando a baseline da Sprint 1 (AG-20, AG-21, AG-22 completos). |
| Versionamento semântico | v0.X.0 por sprint concluída durante desenvolvimento; v1.0.0 ao atingir deploy em produção com aceite formal do cliente. |

# 6. Controle de Mudanças

O processo de controle de mudanças para itens de configuração do projeto AASP01 segue as etapas abaixo:

• 1. Identificação — desenvolvedor identifica necessidade de mudança e abre card no Jira ou registra diretamente via comentário no PR

• 2. Avaliação de impacto — Cézar Hiraki avalia impacto técnico (escopo, esforço, riscos) e registra no card

• 3. Aprovação — Abraão Oliveira aprova mudanças com impacto em escopo ou prazo; mudanças internas de implementação são aprovadas apenas por Cézar

• 4. Implementação via PR — desenvolvedor responsável implementa a mudança em branch feature específica e abre PR

• 5. Revisão e merge — Cézar Hiraki revisa e faz merge após aprovação

• 6. Atualização de documentação — documentos MPS afetados são atualizados na mesma sprint; IC-05 e IC-06 são incrementados conforme necessário

# 7. Ocorrências de Configuração

| Data | Ocorrência |
| --- | --- |
| 25/05/2026 | Criação do repositório ms.auxo.gruposusuarios no Azure DevOps (organização komatsuhenry67/gerenciador-aasp); scaffold inicial do projeto C# na branch develop; estrutura de pastas criada por Henry Komatsu |
| 26/05/2026 | Criação das feature branches feature/AG-20 (modelo de dados), feature/AG-21 (DTOs) e feature/AG-22 (repositório e SQL) a partir de develop |
| 06/06/2026 | PR #11 (AG-20 — entidades de domínio), PR #12 (AG-21 — DTOs), PR #13 (AG-22 — repositório e queries Dapper) mergeados em develop após aprovação de Cézar Hiraki. Tag v0.1.0 criada. Baseline Sprint 1 estabelecida. |
| 09/06/2026 | Criação das feature branches feature/AG-23 (serviço de gestão), feature/AG-24 (endpoints REST) e feature/AG-25 (vínculos grupo-entidade) a partir de develop |
| 12/06/2026 | PR #14 (AG-23 — GerenciarGruposServices: CRUD, validações de negócio e paginação) mergeado em develop após aprovação de Cézar Hiraki |
| 14/06/2026 | PR #15 (AG-24 — GerenciarGruposController: 8 endpoints REST documentados via Swagger) mergeado em develop após aprovação de Cézar Hiraki |

# 8. Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/06/2026 | Cézar Hiraki | Versão inicial — registro dos ICs, baseline Sprint 1 e ocorrências de 25/05 a 14/06/2026 |