ATA DE REUNIÃO — KICKOFF / PROPOSTA COMERCIAL SUPERAPP FRUKI

ATA-FRUKI01-001   ·   05/06/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Kickoff — Apresentação de Proposta Comercial |
| Projeto / contexto | SuperApp Fruki — Novas Features Força de Vendas |
| Data | 05/06/2025 |
| Local / meio | Videoconferência (Google Meet) |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware |
| Tiago Nascimento | COO / Executivo de Contas | Timeware |
| Lucas Rodrigues | Executivo de Contas | Timeware |
| Renata Baiadori | Executivo de Contas | Timeware |
| Leandro Lottermann | Coordenador de Sistemas | Fruki Bebidas |

Reunião referenciada em Fireflies ID: IhH8wQEDaiMe4o4b — "Proposta Comercial - Fruki <> Timeware" (20 min)

# 2. Pauta

Apresentação da proposta comercial para desenvolvimento de novas funcionalidades no SuperApp Fruki

Alinhamento de metodologia de trabalho

Definição de timeline e forma de entrega

Próximos passos para início do projeto

# 3. Discussões e definições

Contexto do projeto:

A Fruki Bebidas possui um SuperApp de força de vendas utilizado pelos representantes comerciais em campo

O objetivo é evoluir o aplicativo com novas funcionalidades para melhorar a visibilidade dos vendedores sobre seus indicadores de performance

Leandro apresentou a metodologia e as necessidades do time, destacando a necessidade de início imediato do projeto

Proposta comercial:

A Timeware apresentou proposta para desenvolvimento incremental em 3 meses, com entregas contínuas

Metodologia de entrega incremental acordada: mock-up (protótipo) antes do desenvolvimento de cada feature

Leandro concordou com a abordagem de entrega incremental

Acordos sobre o início:

Projeto deve iniciar em 7 a 10 dias após a aprovação formal da proposta

Supervisores de vendas devem ser incluídos no processo de validação do mock-up

Contrato de 3 meses com possibilidade de parceria de longo prazo

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Aprovação da proposta comercial para início do projeto | Leandro Lottermann | 05/06/2025 |
| Metodologia de entrega incremental com mock-up antes do dev | Timeware + Fruki | 05/06/2025 |
| Início do projeto em 7–10 dias após aprovação formal | Tiago Nascimento | 05/06/2025 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Assinar a proposta para formalizar o início do projeto | Leandro Lottermann | 12/06/2025 |
| Agendar reunião de levantamento de demandas (Metas) | Tiago Nascimento | 10/06/2025 |
| Incluir supervisores de vendas na validação do mock-up | Leandro Lottermann | Na abertura |
| Criar acesso ao repositório Azure DevOps para equipe Timeware | Renan / equipe Fruki | Início do desenvolvimento |

# 6. Próximos passos

Formalização contratual e assinatura da proposta

Reunião de levantamento de demanda — Módulo Metas (agendada para 25/06/2025)

Envio da documentação da API (Swagger) pela Fruki para a equipe Timeware

Criação de usuário no Azure DevOps para acesso ao repositório do SuperApp