ATA DE REUNIÃO — ACEITE FINAL — PACOTE FINAL 24

ATA-FRUKI01-003   ·   Versão Data   ·   15/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Aceite Final — SuperApp Fruki Pacote Final 24 |
| Projeto / contexto | SuperApp Fruki — Pacote Final 24 |
| Data | 15/01/2026 |
| Local / meio | Microsoft Teams |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto / PO | Timeware |
| Tiago Nascimento | COO / Executivo de Contas | Timeware |
| Leandro Lottermann | Coordenador de Sistemas / Gestor do Contrato | Fruki Bebidas |
| Cecília Ribeiro | Analista Digital / PO Cliente | Fruki Bebidas |

# 2. Pauta

Demonstração dos três módulos entregues: Pedidos Não Alocados, Regra de Ouro e PDV / Rota PDV

Validação final de funcionamento dos módulos em ambiente de produção (AAB v2.0)

Aceite formal do Pacote Final 24

# 3. Discussões e definições

Módulo Pedidos Não Alocados:

Apresentação do painel com cards de pedidos não alocados exibindo nome fantasia, localização, número do pedido e motivo de não alocação

Filtros por data e cliente demonstrados com dados reais

Leandro e Cecília confirmaram que o módulo atende à necessidade dos representantes em campo

Módulo Regra de Ouro:

Demonstração da tela com indicadores e gráficos circulares de progresso

Cecília confirmou a corretude dos cálculos de composição de RV por perfil

Funcionalidade de pesquisa de SKU demonstrada e aprovada

Módulo PDV / Rota PDV:

Demonstração do formulário de pesquisa com as perguntas fornecidas por Alexsandro de Vargas Braga

Captura de geolocalização demonstrada antes do envio

Rota PDV com lista de estabelecimentos e status (visitado/pendente) apresentada e aprovada

Cecília confirmou que o fluxo digital substitui o formulário físico corretamente

Build AAB v2.0:

AAB gerado e entregue para publicação na Play Store pelo time Fruki

Versionamento confirmado como 2.0

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Aceite formal de todos os três módulos do Pacote Final 24 | Leandro Lottermann | 15/01/2026 |
| Aceite formal — validação técnica e de negócio | Cecília Ribeiro | 15/01/2026 |
| Encerramento do Pacote Final 24 e do roadmap 2025 da Fruki | Leandro Lottermann | 15/01/2026 |

# 5. Pendências / ressalvas

Nenhuma pendência registrada. Todos os itens do escopo do Pacote Final 24 foram entregues e aceitos conforme planejado.

# 6. Próximos passos

Publicação do AAB v2.0 na Play Store pelo time de TI da Fruki (Jardel/Renan)

Novas demandas fora do roadmap 2025 acordado seguirão nova proposta comercial

Encerramento formal do projeto registrado em TAE-FRUKI01-002

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (reunião realizada em 15/01/2026) |