ATA DE VALIDAÇÃO — SPRINT 1 · PEDIDOS NÃO ALOCADOS — SUPERAPP FRUKI · PACOTE FINAL 24

ATA-FRUKI01-004   ·   Versão Data   ·   24/10/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-FRUKI01-004 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Pacote Final 24 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 24/10/2025 |
| Tipo | Reunião de validação de protótipo e aceite de sprint |
| Canal | Microsoft Teams |
| Fireflies | Não registrado — validação conduzida via APK + feedback escrito por WhatsApp/e-mail |

# 1. Participantes

| Nome | Empresa | Papel |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Timeware | GP / Product Owner |
| Brenda Chrystie | Timeware | UX / Analista de negócio |
| Luca Watson | Timeware | Desenvolvedor |
| Cecília Ribeiro | Fruki | Responsável pelo produto (cliente) |
| Jardel Dargas Silva | Fruki | Tech lead / revisor de PR |

# 2. Pauta

Apresentação do APK de homologação — Módulo Pedidos Não Alocados

Walkthrough das funcionalidades: RF-05 (listagem), RF-06 (detalhamento), RF-07 (filtros), RF-08 (exportação CSV)

Validação dos cenários funcionais com dados reais de campo

Confirmação de critérios de aceite para merge da PR #57

# 3. Contexto da sprint

O Módulo Pedidos Não Alocados foi desenvolvido na branch feature/nao-alocados do repositório Azure DevOps Fruki. A sprint teve duração de 4 semanas (outubro/2025), com entrega de 22 SP (estimativa: 21 SP). O esforço adicional de 1 SP decorreu da normalização de formato não padronizado detectada na resposta da API durante a integração — implementada em pedidosNaoAlocadosService.ts sem solicitação de correção ao time Fruki.

O APK de homologação foi gerado via Expo em 23/10/2025 e distribuído para Cecília Ribeiro via link Expo antes desta sessão de validação.

# 4. Cenários validados

| # | Cenário | RF | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Listagem de pedidos não alocados do representante logado | RF-05 | Aprovado | Dados reais carregados corretamente; loading state exibido durante chamada à API |
| C-02 | Detalhamento de pedido individual (cliente, produto, volume, valor) | RF-06 | Aprovado | Layout consistente com protótipo Figma aprovado |
| C-03 | Filtro por período (seletor de data) | RF-07 | Aprovado | Filtro funcional; lista atualizada sem reload da tela |
| C-04 | Exportação da lista para CSV | RF-08 | Aprovado | Arquivo gerado e acessível via compartilhamento nativo Android |
| C-05 | Tela vazia quando não há pedidos não alocados no período | RF-05 | Aprovado | Mensagem amigável exibida; sem tela em branco |
| C-06 | Erro de API — exibição de mensagem de erro e botão de recarregar | RF-05 | Aprovado | Tratamento de erro implementado; usuário pode tentar novamente |

# 5. Problemas identificados e resoluções

Nenhum problema crítico identificado durante a validação. Cecília Ribeiro solicitou ajuste cosmético no espaçamento do card de pedido — corrigido pelo desenvolvedor Luca Watson antes do merge da PR.

# 6. Decisões tomadas

| Decisão | Responsável |
| --- | --- |
| Aprovação do módulo Pedidos Não Alocados para merge | Cecília Ribeiro (cliente) |
| Autorização de merge da PR #57 | Jardel Dargas Silva (tech lead Fruki) |
| Nenhuma solicitação de correção de API encaminhada ao time Fruki; normalização mantida no front-end | Abraão Oliveira |

# 7. Encaminhamentos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merge da PR #57 após aprovação de Jardel | Jardel Dargas Silva | 25/10/2025 |
| 2 | Início do desenvolvimento do Módulo Regra de Ouro (Sprint 2) | Luca Watson / Thiago | 27/10/2025 |
| 3 | Compartilhar protótipo do Módulo Regra de Ouro com Cecília para validação antes da sprint | Brenda Chrystie | 27/10/2025 |

# 8. Resultado da sprint

Status: Concluída e aprovada

PR mergeada: PR #57 — mergeada por Jardel em 25/10/2025

Baseline estabelecida: BL-02 — Módulo Pedidos Não Alocados (ver GCO-FRUKI01-001)

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (validação realizada em out/2025) |