REGISTRO DE GARANTIA DA QUALIDADE — GASMIG GOVERNANÇA DE APIS

GQA-GASMIG02-001   ·   Versão Data   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GQA-GASMIG02-001 — Registro de Garantia da Qualidade |
| Versão | 1.2 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — Governança de APIs |
| Auditor | COO (Operações) |

# 1. Objetivo

Registrar as auditorias de qualidade realizadas ao longo do projeto, verificando a aderência ao processo definido e a conformidade dos artefatos produzidos com os padrões estabelecidos.

# 2. Auditoria de aderência ao processo

## 2.1 OS-001 — Configuração Base do Gateway

Data da auditoria: 07/05/2026

Auditado por: COO (Operações)

Período auditado: 10/04/2026 – 07/05/2026

| Item verificado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- |
| Termo de abertura elaborado antes do início das atividades | ✅ Sim | TAP-GASMIG02-001 v1.0, assinado em 10/04/2026 |
| Requisitos documentados e rastreáveis antes da configuração | ✅ Sim | REQ-GASMIG02-001 v1.0 |
| Design técnico documentado e aprovado antes do deploy | ✅ Sim | PCP-GASMIG02-001 v1.0, elaborado em 15/04/2026 |
| Adaptações ao processo formalizadas | ✅ Sim | ADAP-GASMIG02-001: testes substituídos por checklists de verificação |
| Plano de verificação executado com resultados registrados | ✅ Sim | VV-GASMIG02-001 com checklist e evidências |
| Rastreabilidade mantida entre requisitos, design e verificação | ✅ Sim | RASTR-GASMIG02-001 v1.0 |
| Papéis e responsabilidades seguidos conforme planejado | ✅ Sim | Conforme PLA-GASMIG02-001, seção 6 |
| Encerramento formal realizado com aceite do cliente | ✅ Sim | ATA-GASMIG02-002 + TAE-GASMIG02-001 |

Resultado OS-001: Sem não conformidades.

## 2.2 OS-002 — Integração e Homologação (auditoria parcial — sprint em andamento)

Data da auditoria: 04/06/2026

Auditado por: COO (Operações)

Período auditado: 26/05/2026 – 04/06/2026

| Item verificado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- |
| Termo de abertura elaborado antes do início | ✅ Sim | TAP-GASMIG02-002 v1.0 |
| Requisitos documentados e rastreáveis | ✅ Sim | REQ-GASMIG02-002 v1.0 |
| Design técnico documentado | ✅ Sim | PCP-GASMIG02-002 v1.0 |
| Adaptações ao processo formalizadas | ✅ Sim | ADAP-GASMIG02-002 v1.0 |
| Cronograma sendo seguido conforme planejado | ✅ Sim | Sprint encerra 06/06/2026; entrega prevista 09/06/2026 |
| Verificação técnica e encerramento formal | ⏳ Pendente | REV-GASMIG02-002, ATA-GASMIG02-003 e TAE-GASMIG02-002 previstos para 09–10/06/2026 |

Resultado OS-002 (parcial): Sem não conformidades até o momento. Auditoria será complementada após encerramento da OS-002.

# 3. Revisão dos artefatos produzidos

## 3.1 OS-001

| Artefato | Padrão esperado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP-GASMIG02-001 | Cabeçalho completo, escopo, stakeholders, cronograma, assinaturas | ✅ Sim |  |
| PLA-GASMIG02-001 | Planejamento detalhado, riscos, recursos, marcos | ✅ Sim |  |
| REQ-GASMIG02-001 | Requisitos numerados, rastreáveis, com critério de aceite | ✅ Sim |  |
| PCP-GASMIG02-001 | Arquitetura documentada, decisões técnicas registradas | ✅ Sim |  |
| VV-GASMIG02-001 | Checklist de verificação com resultados e evidências | ✅ Sim |  |
| RASTR-GASMIG02-001 | Cobertura total dos RFs em artefatos e atividades | ✅ Sim |  |
| ADAP-GASMIG02-001 | Adaptações justificadas e aprovadas | ✅ Sim |  |
| ATA-GASMIG02-002 | Assinatura do cliente, itens aceitos, ressalvas | ✅ Sim |  |
| TAE-GASMIG02-001 | Encerramento formal, lições aprendidas, pendências | ✅ Sim |  |

## 3.2 OS-002

| Artefato | Padrão esperado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP-GASMIG02-002 | Cabeçalho completo, escopo, stakeholders, cronograma, assinaturas | ✅ Sim |  |
| PLA-GASMIG02-002 | Planejamento detalhado, riscos, recursos, marcos | ✅ Sim | v1.1 com equipe e datas atualizadas |
| REQ-GASMIG02-002 | Requisitos numerados, rastreáveis, com critério de aceite | ✅ Sim |  |
| PCP-GASMIG02-002 | Arquitetura documentada, decisões técnicas registradas | ✅ Sim |  |
| VV-GASMIG02-002 | Checklist de verificação com resultados e evidências | ✅ Sim |  |
| RASTR-GASMIG02-002 | Cobertura total dos RFs em artefatos e atividades | ✅ Sim |  |
| ADAP-GASMIG02-002 | Adaptações justificadas e aprovadas | ✅ Sim |  |
| REV-GASMIG02-002 | Registro de verificação técnica pós-deploy | ⏳ Pendente | Após entrega em 09/06/2026 |
| ATA-GASMIG02-003 | Ata de aceite com assinatura do cliente | ⏳ Pendente | Após homologação em 10/06/2026 |
| TAE-GASMIG02-002 | Encerramento formal | ⏳ Pendente | Após homologação em 10/06/2026 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/05/2026 | COO (Operações) | Auditoria de encerramento da OS-001 |
| 1.1 | 04/06/2026 | COO (Operações) | Inclusão de auditoria parcial da OS-002 em andamento |
| 1.2 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Correção do papel do auditor para COO (Operações), garantindo independência da GQA em relação à equipe de projeto |