PLANO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO — FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG · OS-PARCELA-001

Verificação   ·   Versão Data   ·   29/04/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | VV-GASMIG02-001 |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-001 |
| Versão | 1.1 |
| Data | 29/04/2026 |

Nota de adaptação: Este é um projeto de configuração de ferramenta (Azure API Management), não de desenvolvimento de software. A verificação é realizada por checklist de configuração e navegação no portal Azure, não por testes unitários, de integração ou cenários BDD/Gherkin. Conforme ADAP-GASMIG02-001.

# 1. Itens a verificar e validar (VV 1)

| Item | Método |
| --- | --- |
| Governança APIM — estrutura global, políticas e nomenclatura | Checklist de configuração + verificação no portal Azure |
| Controle de acesso e ciclo de vida de credenciais | Checklist + verificação no portal Azure |
| Barreiras de segurança — acesso interno | Checklist + chamada HTTP de verificação |
| Barreiras de segurança — acesso externo | Checklist + chamada HTTP de verificação |
| Ambiente de sandbox | Checklist + chamada HTTP ao endpoint de sandbox |
| Catálogo corporativo / portal do desenvolvedor | Verificação visual no portal + checklist de visibilidade por perfil |
| Workspace ArcelorMittal | Checklist + verificação de isolamento no portal |
| Workspace Usiminas | Checklist + verificação de isolamento no portal |
| Rate limiting por workspace | Checklist + chamada HTTP que excede o limite |
| Throttling por workspace | Checklist + chamada HTTP em rajada |
| SSO SAML / Entra ID no portal | Checklist + acesso com conta do tenant GASMIG |
| Scripts IaC (Bicep/ARM) | Verificação técnica por Cézar Hiraki no Azure DevOps |
| Documentos de requisitos e design | Verificação técnica por Cézar Hiraki (completude e consistência) |

# 2. Métodos e critérios (VV 3)

Checklist de verificação de configuração (método principal):

Cada item de configuração verificado contra os critérios de aceite do REQ-GASMIG02-001

Executado pelos engenheiros (Fernando Oliveira / João Cruz) e revisado por Cézar Hiraki

Evidência: capturas de tela do portal Azure para cada item do checklist

Chamadas HTTP de verificação (smoke check):

Requisições via Postman ou curl contra o endpoint do APIM

Objetivo: confirmar que as políticas configuradas produzem o comportamento esperado (acesso permitido ou bloqueado conforme a regra)

Evidência: captura de tela da resposta HTTP (status code + body)

Verificação técnica por Cézar Hiraki:

Navegação conjunta no portal Azure revisando a configuração de cada item

Revisão dos scripts Bicep/ARM no Azure DevOps

Registro dos pontos verificados e eventuais ajustes no documento de registro (seção 4)

Validação com o cliente:

Sessão ao vivo (videoconferência / Teams) com o time técnico GASMIG (Eduardo Yasuda, José Geraldo)

Demonstração da configuração no portal Azure: workspaces, catálogo, sandbox, SSO

Aceite registrado em ATA-GASMIG02-002

Ferramentas:

Portal Azure (verificação visual e de configuração)

Postman / curl (smoke checks de chamadas HTTP)

Azure APIM Test Console (testes rápidos direto no portal)

Azure DevOps GASMIG (verificação dos scripts IaC)

# 3. Verificação técnica da configuração (VV 2)

Em projetos de configuração de ferramenta, a verificação técnica substitui a revisão de código. O responsável técnico verifica se a configuração realizada pelos engenheiros está correta, completa e alinhada ao design antes da apresentação ao cliente.

Quem verifica: Cézar Hiraki (Tech Lead / Arquiteto)

O que é verificado: toda a configuração do APIM (políticas, workspaces, produtos, catálogo, SSO) e os scripts IaC

Quando: 13/05/2026 — dia anterior à sessão de aceite com o cliente

Como: navegação no portal Azure + revisão no Azure DevOps

Registro: tabela de verificação na seção 4 deste documento

# 4. Execução e registro (VV 4)

Cada item do checklist é marcado após verificação no portal Azure. A coluna "Evidência" indica a captura de tela correspondente (a ser anexada ou referenciada após execução).

## Checklist de Verificação de Configuração

Governança e estrutura global (RF-01)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Instância APIM provisionada no tenant GASMIG | APIM ativo, visível no portal, sem erros de provisionamento | ☐ | — |
| Estrutura de produtos criada | prod-gasmig-interno, prod-gasmig-externo, prod-gasmig-sandbox existentes | ☐ | — |
| Grupos de usuários configurados | Grupos interno, externo e administradores criados e com associações corretas | ☐ | — |
| Políticas globais aplicadas | HTTPS enforced, headers de segurança presentes, política base ativa | ☐ | — |
| Named values configurados | Thresholds de rate/throttle e IPs internos cadastrados como named values | ☐ | — |
| Policy fragments criados | pf-ratelimit e pf-throttle criados e referenciados nas políticas dos workspaces | ☐ | — |

Controle de acesso e ciclo de vida de credenciais (RF-02)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| TTL de subscription keys configurado | Expiração definida nas assinaturas; configuração visível no portal | ☐ | — |
| Fluxo de renovação documentado | Processo de renovação descrito e acessível ao time GASMIG | ☐ | — |

Barreiras de segurança — acesso interno (RF-03)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Política de restrição de IP no produto interno | IP restriction ativa no prod-gasmig-interno com IPs da rede GASMIG | ☐ | — |
| Smoke check — IP interno autorizado | Chamada via IP interno: resposta 200 | ☐ | — |
| Smoke check — IP externo bloqueado | Chamada via IP externo ao produto interno: resposta 403 | ☐ | — |

Barreiras de segurança — acesso externo (RF-04)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Política de validação de credenciais no produto externo | Política ativa no prod-gasmig-externo | ☐ | — |
| Smoke check — credencial válida | Chamada com subscription key válida: resposta 200 | ☐ | — |
| Smoke check — credencial inválida | Chamada sem chave ou com chave inválida: resposta 401 | ☐ | — |

Ambiente de sandbox (RF-05)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto sandbox provisionado | prod-gasmig-sandbox ativo com API de exemplo publicada | ☐ | — |
| Isolamento do ambiente produtivo | Credencial sandbox não acessa produtos de produção | ☐ | — |
| Smoke check — acesso ao sandbox | Chamada com credencial sandbox à API de exemplo: resposta 200 | ☐ | — |

Catálogo corporativo / portal do desenvolvedor (RF-06)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Portal do desenvolvedor ativo e acessível | URL do portal acessível sem erro | ☐ | — |
| Visibilidade diferenciada por perfil | Usuário interno vê APIs internas; usuário externo vê apenas APIs externas | ☐ | — |
| SSO Entra ID funcional | Login com conta do tenant GASMIG redireciona e autentica corretamente | ☐ | — |

Workspace ArcelorMittal (RF-07)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace ws-arcelormittal criado | Workspace visível no portal, ativo | ☐ | — |
| Produto e assinaturas configurados | Produto dedicado + subscription keys geradas | ☐ | — |
| Isolamento: credencial ArcelorMittal não acessa Usiminas | Chamada com chave ArcelorMittal ao workspace Usiminas: 401 | ☐ | — |

Workspace Usiminas (RF-08)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace ws-usiminas criado | Workspace visível no portal, ativo | ☐ | — |
| Produto e assinaturas configurados | Produto dedicado + subscription keys geradas | ☐ | — |
| Isolamento: credencial Usiminas não acessa ArcelorMittal | Chamada com chave Usiminas ao workspace ArcelorMittal: 401 | ☐ | — |

Rate limiting por workspace (RF-09)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Named values de rate limit configurados | nv-ratelimit-arcelormittal e nv-ratelimit-usiminas com valores definidos | ☐ | — |
| Policy fragment pf-ratelimit aplicado nos workspaces | Fragment referenciado nas políticas dos workspaces | ☐ | — |
| Smoke check — bloqueio ao exceder limite | Chamadas que excedem o limite retornam 429 Too Many Requests | ☐ | — |

Throttling por workspace (RF-10)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Named values de throttle configurados | nv-throttle-arcelormittal e nv-throttle-usiminas com valores definidos | ☐ | — |
| Policy fragment pf-throttle aplicado nos workspaces | Fragment referenciado nas políticas dos workspaces | ☐ | — |
| Smoke check — comportamento ao exceder rajada | Chamadas em rajada retornam 429 com Retry-After | ☐ | — |

SSO / Entra ID (RNF-03)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedor de identidade Entra ID configurado | IdP Entra ID (SAML 2.0) cadastrado no portal APIM | ☐ | — |
| Login com conta GASMIG funcional | Fluxo de autenticação SAML completo e funcional | ☐ | — |

IaC e versionamento (RNF-05)

| Item | Critério | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Scripts Bicep/ARM exportados | Configuração exportada como IaC no repositório | ☐ | — |
| Repositório Azure DevOps GASMIG configurado | Commits com histórico rastreável no repositório da GASMIG | ☐ | — |

# 5. Análise e comunicação dos resultados (VV 5)

Resultado da verificação técnica (checklist preenchido) comunicado por Cézar Hiraki a Abraão Oliveira em 13/05/2026

Eventuais itens pendentes são corrigidos antes da sessão de aceite

Resultado da sessão de aceite com o cliente registrado em ATA-GASMIG02-002

Indicadores (itens verificados / total, pendências resolvidas) alimentam a medição do projeto conforme PLA-MED-001

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/04/2026 | Abraão Oliveira / Cézar Hiraki | Versão inicial |
| 1.1 | 04/06/2026 | Abraão Oliveira | Substituídos testes de software e Gherkin por checklist de verificação de configuração — adequação ao tipo de projeto (configuração de ferramenta, não desenvolvimento de software) |