RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TESTES (V&V) — AASP GERENCIADOR · GRUPOS DE USUÁRIOS

REL-VV-AASP01-001   ·   Versão 1.2   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REL-VV-AASP01-001 |
| Projeto | Grupos de Usuários — AASP Gerenciador |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.3 |
| Data | 24/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | VV (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo

Registrar os resultados da execução das atividades de Verificação e Validação (V&V) por sprint, incluindo testes unitários, testes de integração e testes de homologação (UAT), conforme planejado no VV-AASP01-001. Este documento é a evidência formal de execução do processo VV do MPS.BR Nível C para o projeto Grupos de Usuários — AASP Gerenciador. Os endpoints referem-se ao controller real GerenciarGruposController (rota base api/gerenciar/grupos, HTTP 200/400).

# 2. Legenda de Status

| Símbolo | Significado |
| --- | --- |
| OK | Teste executado e aprovado |
| FALHOU | Teste executado e reprovado (requer correção antes do aceite) |
| Em andamento | Sprint em execução — resultados parciais |
| Planejado | Sprint não iniciada — testes ainda não executados |

# 3. Sprint 1 — Resultados (26/05–06/06/2026)

## 3.1 Status Geral — Sprint 1

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Período | 26/05/2026 a 06/06/2026 |
| Status | Concluído — aceite formal em 06/06/2026 |
| Total Story Points entregue | 34 SP (100% do planejado — 0% de desvio) |
| Histórias entregues | AG-20 (Concluído) / AG-21 (Concluído) / AG-22 (Concluído) |
| MRs mergeados | !1–!5 — entregas da Sprint 1 aprovadas (alvo develop); baseline em main pela tag sprint-1-aceite |

## 3.2 Testes Unitários — Sprint 1

| Suite / Classe | Métodos Testados | Passando | Falhando | Cobertura Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GerenciarGruposServicesTests | 8 | 8 | 0 | 90% (camada service) |
| GerenciarGruposRepositorioTests | 6 | 6 | 0 | 85% (repositório Dapper) |
| IncluirAlterarGrupoTests | 4 | 4 | 0 | 88% |
| RemoverUsuarioFuncaoTests | 4 | 4 | 0 | 82% |
| TOTAL | 22 | 22 | 0 | 85% est. média |

Meta de cobertura: 70% — ATINGIDA

## 3.3 Testes de Integração — Sprint 1

| Teste | Descrição | Resultado |
| --- | --- | --- |
| IntegrationTest_IncluirEListarGrupo | Criar grupo via incluirgrupo e consultar via listargrupo — valida round-trip completo no banco auxo3 | OK |
| IntegrationTest_AlterarFuncaoUsuario | Alterar a função de um usuário via alterarfuncaodousuario — valida persistência em grupos_usuarios_funcao | OK |
| IntegrationTest_VincularERemoverUsuario | Vincular usuário (lista de membros) e remover via removerusuario — valida soft delete (excluido=1) em grupos_usuarios_vinculos | OK |
| Total | 3 testes de integração | 3/3 (100%) — Meta atingida |

## 3.4 Testes de Homologação — Sprint 1 (UAT)

Executados por: Caroline Sousa (AASP — QA/Homologadora)

Data de execução: 06/06/2026

Ambiente: Homologação AASP — banco auxo3

| ID | História | Cenário de Aceite | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| GRP-01 | AG-20 | Criar grupo com dados válidos (incluirgrupo) — HTTP 200, "Grupo incluido com sucesso" | OK |
| GRP-02 | AG-20 | Listar grupos com paginação (listargrupo) — retorno correto | OK |
| GRP-03 | AG-20 | Consultar usuários de um grupo (buscargrupoporid) — retorno correto | OK |
| GRP-04 | AG-20 | Alterar nome e membros do grupo (alterargrupo) — persistência validada | OK |
| GRP-05 | AG-20 | Excluir grupo (excluirgrupo) — soft delete excluido=1; some da listagem | OK |
| GRP-06 | AG-20 | Ativar/desativar grupo (ativardesativar) — campo ativo atualizado | OK |
| GRP-07 | AG-20 | Tentar criar grupo com nome duplicado — sad path; HTTP 400 "Grupo já existe" | OK |
| FUNC-01 | AG-21 | Alterar função do usuário no grupo (alterarfuncaodousuario) — Usuario→Administrador | OK |
| VINC-01 | AG-22 | Vincular usuários ao grupo (lista de membros) — registros em grupos_usuarios_vinculos | OK |
| VINC-02 | AG-22 | Remover usuário do grupo (removerusuario) — soft delete do vínculo validado | OK |
| Total | 10 cenários de aceite | 10/10 (100%) — Meta de 95% ATINGIDA |  |

## 3.5 Code Review — Sprint 1

| MR | Feature / História | Achados Identificados | Achados Resolvidos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| !1 | incluirgrupo / listargrupo (AG-20) | 1 — RV-001-01 (P2): falta de validação de unicidade do nome (retornava exceção do banco) | 1 | Aprovado — resolvido antes do merge |
| !2 | buscargrupoporid / alterargrupo / excluirgrupo / ativardesativar (AG-20) | 1 — RV-001-02 (P3): retorno de campos desnecessários no DTO de listagem | 1 | Aprovado — resolvido antes do merge |
| !3 | alterarfuncaodousuario (AG-21) | 1 — RV-002-01 (P2): ausência de validação do enum de função | 1 | Aprovado — resolvido antes do merge |
| !4 | Vínculo usuário-grupo (AG-22) | 1 — RV-003-01 (P2): falta de verificação de vínculo duplicado antes do INSERT | 1 | Aprovado — resolvido antes do merge |
| !5 | removerusuario (AG-22) | 1 — RV-003-02 (P3): soft delete do vínculo (excluido) não aplicado em todos os caminhos | 1 | Aprovado — resolvido antes do merge |
| Total | 5 achados (P2: 3 / P3: 2) | 5/5 (100%) | Todos resolvidos antes do merge — nenhum defeito em aberto |  |

## 3.6 Aceite Formal — Sprint 1

| Etapa | Responsável | Data | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Execução dos cenários de aceite (CTQ) | Caroline Sousa (AASP — QA) | 06/06/2026 | Todos os 10 cenários aprovados |
| Aceite formal do cliente | Marcos Turnes (AASP — PO) | 06/06/2026 | Concedido sem ressalvas |

# 4. Sprint 2 — Em Andamento (09/06–20/06/2026)

## 4.1 Status Geral — Sprint 2

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Período | 09/06/2026 a 20/06/2026 |
| Status | Em andamento — implementação ainda não iniciada no código na data de referência (15/06/2026) |
| AG-23 — Auditoria de Grupos | Em planejamento — ainda não implementado |
| AG-24 — Integração ms.temis.vinculos | Em planejamento — ainda não implementado |

## 4.2 Resultados de V&V — Sprint 2

Não há resultados de V&V registrados para a Sprint 2 até a data de referência (15/06/2026). Os testes unitários, de integração e de homologação dos cenários AUD-01, AUD-02 (AG-23) e INT-01 (AG-24) serão executados após a implementação das funcionalidades.

## 4.3 Pendências — Sprint 2

| Pendência | Responsável | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Implementar a trilha de auditoria das operações de escrita (AG-23) | Renan Kiyoshi | Sprint 2 |
| Implementar a integração com ms.temis.vinculos (AG-24) | Mateus Veloso | Sprint 2 |
| UAT — Caroline Sousa executa cenários AUD-01, AUD-02 e INT-01 | Caroline Sousa (AASP) | 19–20/06/2026 |
| Sprint Review e aceite formal Sprint 2 com Marcos Turnes | Abraão + Marcos Turnes | 20/06/2026 |

# 5. Sprint 3 — Status

| Sprint | Histórias Planejadas | Status |
| --- | --- | --- |
| Sprint 3 (23/06–04/07/2026) | AG-25 — Relatório consolidado de grupos | Planejado — aguarda conclusão da Sprint 2 |

# 6. Métricas Consolidadas de V&V

| Métrica | Sprint 1 | Sprint 2 (15/06/2026) | Meta do Projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes unitários — total passando | 22/22 (100%) | — (não iniciado) | 100% |
| Cobertura estimada de testes unitários | 85% | — | 70% |
| Cenários de aceite aprovados | 10/10 (100%) | — | 95% |
| Testes de integração passando | 3/3 (100%) | — | 100% |
| Achados de code review — total identificados | 5 (P2: 3 / P3: 2) | — | — |
| Achados de code review — resolvidos antes do merge | 5/5 (100%) | — | 100% |
| Defeitos P1 em produção | 0 | 0 | 0 |
| Story Points entregues vs. planejados | 34/34 (0% desvio) | Em apuração | 0% desvio |

# Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/06/2026 | Abraão | Versão inicial — resultados finais da Sprint 1 (AG-20, AG-21, AG-22); aceite formal 06/06/2026 |
| 1.1 | 15/06/2026 | Abraão | Inclusão do status parcial da Sprint 2 |
| 1.2 | 15/06/2026 | Abraão | Resultados alinhados à API real (endpoints/HTTP 200/400; função; tabelas reais); 3 sprints; Sprint 2 sem resultados de teste até a data |
| 1.3 | 24/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Reconciliação com o estado real do GitLab (produto/repositório ms.auxo.usuarios; framework net5.0 onde aplicável; entregas da Sprint 1 integradas em develop com baseline pela tag sprint-1-aceite). |