CHANGE REQUEST — ESCOPO ADICIONAL DA FASE 4 (OBSERVACAO, SEGREDO, CODIGOFONTEAPI E TRATAMENTOS DE ERRO)

CR-AASPAP01-002   ·   Versão Data   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | CR-AASPAP01-002 |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data | 11/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (controle de mudanças — evidência de projeto) |

# 1. Descrição da mudança

Incluir, na Fase 4, o tratamento de erros por instância via campo Observacao (ProcessoCapturaLogin), o controle de segredo de justiça por instância (campo Segredo), a atualização de CodigoFonteAPI em múltiplas rotinas e o desmembramento do RunUpdater para priorização de retorno.

# 2. Justificativa

A operação real exigiu granularidade por instância: um processo pode estar em segredo (ou falhar) em uma instância e não em outra, exigindo controle e registro de erro por instância.

# 3. Análise de impacto

| Dimensão | Impacto |
| --- | --- |
| Escopo | Ampliação acordada — RF07 a RF12 (erros por instância, segredo, CodigoFonteAPI, desmembramento do RunUpdater) |
| Prazo | +~8 h; atraso de ~30 dias vs. prazo original da Fase 4, absorvido — deadline final mantido |
| Esforço / custo | Neutro — esforço adicional absorvido pelo time, sem custo extra |
| Riscos | Tratado — comportamento inconsistente das parceiras (R-02) e perda transitória no webhook (R-05) endereçados |

# 4. Tipo de tratamento

[x] Aditivo de escopo absorvido — esforço adicional sem custo extra

[ ] Troca de prioridade

[ ] Crédito

# 5. Decisão

| Situação | Responsável | Data | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovada | Marcos Correa Fernandez Turnes (cliente/PO) | Mai/2026 | GEST-AASPAP01 (aba Change Requests); REG-AASPAP01-001 §3.5; GDE-AASPAP01-001 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro do CR-AASPAP01-002 (escopo adicional da Fase 4), a partir da Planilha de Gestão GEST-AASPAP01 (aba Change Requests). |