ATA DE KICKOFF — AASP GERENCIADOR · GRUPOS DE USUÁRIOS

ATA-AASP01-001   ·   Versão 1.0   ·   19/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-AASP01-001 |
| Projeto | Grupos de Usuários — AASP Gerenciador |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Reunião | Kickoff — Inicio formal do projeto |
| Data | 19/05/2026 |
| Horario | 09h30 – 11h00 |
| Canal | Microsoft Teams |
| Facilitador | Abraão (Timeware) |
| Versão | 1.0 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | GPR — Gerência de Projetos (evidência de projeto) |

# 1. Participantes

| Nome | Empresa | Papel |
| --- | --- | --- |
| Abraão · Cezar Hiraki | Timeware | GP (Abraão) · Arquiteto/Tech Lead (Cezar) · Facilitador |
| Renan Kiyoshi | Timeware | Desenvolvedor |
| Henry Komatsu | Timeware | Desenvolvedor |
| Mateus Veloso | Timeware | Desenvolvedor |
| Marcos Turnes | AASP | Product Owner / Representante do Cliente |
| Leonardo Francisco Pereira | AASP | QA / Homologadora |

# 2. Pauta

Apresentação da equipe Timeware ao time AASP

Revisão do escopo e objetivos — Feature AG (Grupos de Usuários)

Arquitetura técnica da solução (stack, banco de dados, integrações)

Cadência de trabalho (sprints, cerimonias, canais de comunicação)

Gestão de acessos: GitLab, banco auxo3, ambiente de homologação

Alinhamentos sobre o banco auxo3 (schema existente, restrições)

Proximos passos e ações imediatas

# 3. Resumo das Discussões

## 3.1 Apresentação da Equipe e Alinhamento de Papeis

Abraão abriu a reunião apresentando a equipe Timeware responsável pela entrega da Feature AG: Abraão como Gerente de Projeto, Cezar Hiraki como Arquiteto e Tech Lead, e Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso como desenvolvedores. Marcos Turnes foi apresentado como Product Owner da AASP e principal tomador de decisões de negocio para o projeto. Leonardo Francisco Pereira ficou estabelecida como responsável pela execução dos testes de homologação e pelo aceite técnico dos entregaveis. Ficou acordado que Abraão e Marcos Turnes seriam os pontos focais primarios de comunicação entre Timeware e AASP.

## 3.2 Revisão do Escopo

Abraão apresentou o escopo completo da Feature AG — Grupos de Usuários, que compreende:

CRUD de Grupos: criação, leitura, atualização e exclusão (soft delete) de grupos de usuários

Função do usuário no grupo: definição do papel de cada usuário no grupo (Usuario ou Administrador)

Vinculação Usuario-Grupo: endpoints para adicionar e remover usuários de grupos

Auditoria (planejada): registro de ações sobre grupos e membros

Integração com ms.temis.vinculos: consumo do microserviço de vinculos para validações de acesso

Relatórios: listagens e consultas de grupos e seus membros

Marcos Turnes confirmou os objetivos de negocio e reafirmou a criticidade do controle de acesso por grupo para a operação do sistema Gerenciador pela AASP. O microserviço será entregue como ms.auxo.gruposusuarios, consumido internamente pelo Gerenciador.

## 3.3 Arquitetura Técnica

Cezar Hiraki apresentou a proposta de arquitetura técnica:

Framework: ASP.NET Core Web API (.NET Framework 4.7.2)

ORM: Dapper (decisão tomada na reunião — ver D-01 e GDE-001)

Banco de dados: SQL Server — banco auxo3 (banco existente do Gerenciador AASP)

Branching: Git Flow no repositório GitLab (ms.auxo.gruposusuarios)

Autenticação: JWT Bearer Token em todos os endpoints (D-05)

Configuração: connection strings via variáveis de ambiente, sem hardcode (D-06)

Marcos Turnes confirmou que o banco auxo3 e o repositório GitLab estão disponíveis e serão compartilhados com a equipe Timeware até 23/05/2026. Renan Kiyoshi levantou a questao sobre soft delete versus hard delete para grupos. Após discussão sobre integridade referencial e rastreabilidade auditavel exigida pelo MPS-SW, ficou decidido pelo soft delete via campo Ativo = false (D-02 — GDE-002).

## 3.4 Cadência de Trabalho

Ficou estabelecida a seguinte cadência de trabalho para todo o projeto:

Daily Standup: todos os dias úteis as 09h30 via Microsoft Teams (todas as partes — Abraão, Cezar e os desenvolvedores; quando necessário Marcos Turnes e Leonardo)

Sprint: duração de 2 semanas; Sprint 1 com inicio em 26/05/2026

Sprint Planning: segunda-feira de abertura do sprint (Abraão e a equipe de desenvolvimento, com alinhamento previo com Marcos Turnes)

Sprint Review / Demo: sexta-feira de encerramento do sprint, as 14h00 via Teams, com participação obrigatória de Marcos Turnes e Leonardo Francisco Pereira

Relatório de Status Semanal: Abraão envia email de status a Marcos Turnes toda sexta-feira, cobrindo progresso, impedimentos e proximos passos

Canal de comunicação assincronico: Microsoft Teams (canal do projeto) para duvidas e alinhamentos não urgentes; urgências por telefone direto Abraão–Marcos

## 3.5 Gestão de Acessos

Marcos Turnes confirmou que os seguintes acessos seriam providenciados até 23/05/2026:

Acesso ao repositório GitLab (ms.auxo.gruposusuarios) para Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso

Acesso ao banco auxo3 (ambiente dev) para Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso

Documentação do contrato de API do ms.temis.vinculos (microserviço de vinculos)

Leonardo Francisco Pereira ficou responsável por preparar o ambiente de homologação AASP (banco de dados de homologação e servidor de aplicação) para estar disponível no inicio da Sprint 2, em 09/06/2026, data em que os primeiros testes de homologação estão previstos.

## 3.6 Schema do Banco auxo3

Cezar Hiraki levantou a necessidade de analisar o schema existente do banco auxo3 para identificar tabelas relevantes e evitar conflitos de nomenclatura ou redundancia. Marcos Turnes informou que há uma tabela Usuarios no banco, com UsuarioId como chave primaria utilizada em todo o sistema Gerenciador. As novas tabelas necessárias para a Feature AG (grupos_usuarios, grupos_usuarios_vinculos, grupos_usuarios_funcao) serão criadas via scripts de migration versionados no repositório, garantindo rastreabilidade e reproducibilidade dos ambientes (dev, homologação, produção). Ficou acordado que Cezar Hiraki elaboraria os scripts de migration até 28/05/2026.

# 4. Decisões Tomadas

| # | Decisão | Responsável | Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Dapper como ORM — escolhido em detrimento do Entity Framework Core por compatibilidade com .NET FW 4.7.2 e por ser o padrão de acesso a dados adotado no projeto Gerenciador AASP | Cezar Hiraki | GDE-001 |
| D-02 | Soft Delete para grupos — campo Ativo = false ao inves de exclusão física; garante integridade referencial e rastreabilidade auditavel conforme requisitos MPS | Cezar Hiraki | GDE-002 |
| D-03 | Git Flow como modelo de branching — padrão: feature/ag-{id} -> develop -> release -> main; nenhum commit direto em main ou develop | Cezar Hiraki | GCO-AASP01-001 |
| D-04 | Sprint de 2 semanas com daily as 09h30 no Teams; Sprint Review na sexta-feira de encerramento as 14h | Abraão + Marcos Turnes | PLA-AASP01-001 |
| D-05 | JWT Bearer Token para autenticação em todos os endpoints do ms.auxo.gruposusuarios, sem exceção | Cezar Hiraki | PCP-AASP01-001 |
| D-06 | Connection strings via variáveis de ambiente — proibido hardcode de strings de conexão no código-fonte ou em arquivos commitados | Cezar Hiraki | GCO-AASP01-001 |
| D-07 | Aceite formal por sprint realizado por Marcos Turnes, com participação de Leonardo Francisco Pereira na execução dos testes de homologação; aceite documentado em ata | Marcos Turnes | VV-AASP01-001 |

# 5. Ações Imediatas

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Providenciar acesso ao repositório GitLab (ms.auxo.gruposusuarios) para Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso | Marcos Turnes | 23/05/2026 |
| Compartilhar schema do banco auxo3 (tabelas existentes, PKs, FKs relevantes) | Marcos Turnes | 23/05/2026 |
| Compartilhar contrato de API do ms.temis.vinculos (swagger ou documento de especificação) | Marcos Turnes | 23/05/2026 |
| Preparar ambiente de homologação AASP (banco de dados e servidor de aplicação) para testes de homologação | Leonardo Francisco Pereira | 09/06/2026 (inicio Sprint 2) |
| Configurar pipeline CI/CD no GitLab (build automático, execução de testes unitarios no MR) | Cezar Hiraki | 26/05/2026 |
| Criar branches de feature no repositório: feature/ag-20, feature/ag-21, feature/ag-22 | Renan Kiyoshi | 26/05/2026 |
| Elaborar scripts de migration para criação das tabelas grupos_usuarios, grupos_usuarios_vinculos e grupos_usuarios_funcao no banco auxo3 | Cezar Hiraki | 28/05/2026 |
| Enviar convite recorrente do Teams para daily 09h30 (equipe Timeware e AASP) | Abraão | 19/05/2026 (neste dia) |
| Enviar convite do Teams para Sprint Review Sprint 1 — 06/06/2026 as 14h00 | Abraão | 19/05/2026 (neste dia) |

# 6. Proximos Passos

Sprint 1 inicia em 26/05/2026, com foco na implementação de AG-20 (CRUD base de grupos: incluirgrupo, listargrupo, buscargrupoporid, alterargrupo, excluirgrupo, ativardesativar)

Próxima reunião formal: Sprint Review Sprint 1 — 06/06/2026 as 14h00 via Microsoft Teams, com Marcos Turnes e Leonardo Francisco Pereira

Equipe Timeware iniciara o setup do projeto (.NET FW 4.7.2, Dapper, estrutura de pastas, pipeline CI) imediatamente após recebimento dos acessos (previsto 23/05/2026)

# Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/05/2026 | Abraão | Versão inicial — registro da reunião de kickoff realizada em 19/05/2026 |