REGISTRO DE GARANTIA DA QUALIDADE — GASMIG GOVERNANÇA DE APIS

GQA-GASMIG02-001   ·   Versão Data   ·   10/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GQA-GASMIG02-001 — Registro de Garantia da Qualidade |
| Versão | 1.3 |
| Data | 10/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — Governança de APIs |
| Auditor | COO (Operações) |

# 1. Objetivo

Registrar as auditorias de qualidade realizadas ao longo do projeto, verificando a aderência ao processo definido e a conformidade dos artefatos produzidos com os padrões estabelecidos.

# 2. Auditoria de aderência ao processo

## 2.1 OS-001 — Configuração Base do Gateway

Data da auditoria: 07/05/2026

Auditado por: COO (Operações)

Período auditado: 10/04/2026 – 07/05/2026

| Item verificado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- |
| Termo de abertura elaborado antes do início das atividades | ✅ Sim | TAP-GASMIG02-001 v1.0, assinado em 10/04/2026 |
| Requisitos documentados e rastreáveis antes da configuração | ✅ Sim | REQ-GASMIG02-001 v1.0 |
| Design técnico documentado e aprovado antes do deploy | ✅ Sim | PCP-GASMIG02-001 v1.0, elaborado em 15/04/2026 |
| Adaptações ao processo formalizadas | ✅ Sim | ADAP-GASMIG02-001: testes substituídos por checklists de verificação |
| Plano de verificação executado com resultados registrados | ✅ Sim | VV-GASMIG02-001 com checklist e evidências |
| Rastreabilidade mantida entre requisitos, design e verificação | ✅ Sim | RASTR-GASMIG02-001 v1.0 |
| Papéis e responsabilidades seguidos conforme planejado | ✅ Sim | Conforme PLA-GASMIG02-001, seção 6 |
| Encerramento formal realizado com aceite do cliente | ✅ Sim | ATA-GASMIG02-002 + TAE-GASMIG02-001 |

Resultado OS-001: Sem não conformidades.

## 2.2 OS-002 — Integração e Homologação (auditoria parcial — sprint em andamento)

Data da auditoria: 04/06/2026

Auditado por: COO (Operações)

Período auditado: 26/05/2026 – 04/06/2026

| Item verificado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- |
| Termo de abertura elaborado antes do início | ✅ Sim | TAP-GASMIG02-002 v1.0 |
| Requisitos documentados e rastreáveis | ✅ Sim | REQ-GASMIG02-002 v1.0 |
| Design técnico documentado | ✅ Sim | PCP-GASMIG02-002 v1.0 |
| Adaptações ao processo formalizadas | ✅ Sim | ADAP-GASMIG02-002 v1.0 |
| Cronograma sendo seguido conforme planejado | ✅ Sim | Sprint encerrada 06/06/2026 conforme planejado |
| Verificação técnica e encerramento formal | ✅ Sim | REV executada 09/06/2026; aceite em 09/06/2026; TAE-GASMIG02-002 emitido |

Resultado OS-002 (parcial): Sem não conformidades.

## 2.3 OS-002 — Auditoria de encerramento

Data da auditoria: 10/06/2026

Auditado por: COO (Operações)

Período auditado: 04/06/2026 – 09/06/2026

| Item verificado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- |
| Verificação técnica executada com resultados registrados | ✅ Sim | REV-GASMIG02-001 executada por Cézar Hiraki em 09/06/2026; 0 não conformidades |
| Aceite formal do cliente obtido | ✅ Sim | E-mail Sérgio Villaça 09/06/2026 11:30 — "a entrega da fase 2 está aprovada" |
| Encerramento formal documentado | ✅ Sim | TAE-GASMIG02-002 emitido em 09/06/2026 |
| Lições aprendidas registradas | ✅ Sim | LI-GASMIG02-001 atualizado com seção OS-002 |
| Medição finalizada | ✅ Sim | MED-GASMIG02-001 atualizado — todos os indicadores M1–M9 OS-002 confirmados |

Resultado encerramento OS-002: Sem não conformidades. Projeto encerrado com 100% dos artefatos de processo em conformidade.

# 3. Revisão dos artefatos produzidos

## 3.1 OS-001

| Artefato | Padrão esperado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP-GASMIG02-001 | Cabeçalho completo, escopo, stakeholders, cronograma, assinaturas | ✅ Sim |  |
| PLA-GASMIG02-001 | Planejamento detalhado, riscos, recursos, marcos | ✅ Sim |  |
| REQ-GASMIG02-001 | Requisitos numerados, rastreáveis, com critério de aceite | ✅ Sim |  |
| PCP-GASMIG02-001 | Arquitetura documentada, decisões técnicas registradas | ✅ Sim |  |
| VV-GASMIG02-001 | Checklist de verificação com resultados e evidências | ✅ Sim |  |
| RASTR-GASMIG02-001 | Cobertura total dos RFs em artefatos e atividades | ✅ Sim |  |
| ADAP-GASMIG02-001 | Adaptações justificadas e aprovadas | ✅ Sim |  |
| ATA-GASMIG02-002 | Assinatura do cliente, itens aceitos, ressalvas | ✅ Sim |  |
| TAE-GASMIG02-001 | Encerramento formal, lições aprendidas, pendências | ✅ Sim |  |

## 3.2 OS-002

| Artefato | Padrão esperado | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP-GASMIG02-002 | Cabeçalho completo, escopo, stakeholders, cronograma, assinaturas | ✅ Sim |  |
| PLA-GASMIG02-002 | Planejamento detalhado, riscos, recursos, marcos | ✅ Sim | v1.1 com equipe e datas atualizadas |
| REQ-GASMIG02-002 | Requisitos numerados, rastreáveis, com critério de aceite | ✅ Sim |  |
| PCP-GASMIG02-002 | Arquitetura documentada, decisões técnicas registradas | ✅ Sim |  |
| VV-GASMIG02-002 | Checklist de verificação com resultados e evidências | ✅ Sim |  |
| RASTR-GASMIG02-002 | Cobertura total dos RFs em artefatos e atividades | ✅ Sim |  |
| ADAP-GASMIG02-002 | Adaptações justificadas e aprovadas | ✅ Sim |  |
| REV-GASMIG02-001 | Registro de verificação técnica pós-deploy | ✅ Sim | Executada por Cézar Hiraki em 09/06/2026; 0 não conformidades |
| ATA-GASMIG02-003 | Ata de apresentação e aceite | ✅ Sim | Reunião 08/06/2026; aceite registrado em 09/06/2026 |
| TAE-GASMIG02-002 | Encerramento formal | ✅ Sim | Emitido em 09/06/2026 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/05/2026 | COO (Operações) | Auditoria de encerramento da OS-001 |
| 1.1 | 04/06/2026 | COO (Operações) | Inclusão de auditoria parcial da OS-002 em andamento |
| 1.2 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Correção do papel do auditor para COO (Operações), garantindo independência da GQA em relação à equipe de projeto |
| 1.3 | 10/06/2026 | COO (Operações) | Fechamento da auditoria parcial OS-002; adição da auditoria de encerramento (§2.3); artefatos ⏳ atualizados para ✅ |