REGISTRO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

✅   ·   Versão Data   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GCO-AASP-GOV-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Responsável GCO | Cezar Hiraki Velazquez (Gerente de Projeto / Tech Lead) |
| Processo MPS-SW | GCO (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo

Registrar o gerenciamento de configuração do projeto: itens de configuração (ICs), estratégia de controle de versão, branches e gestão de mudanças. Conforme ADAP-AASP-GOV-001, a Gerência de Configuração foi mantida integralmente, com controle de versão via Azure DevOps e GitFlow.

# 2. Itens sob controle de configuração

| ID | Item de configuração | Tipo | Repositório / Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | SensrJiraSync.Core | Código-fonte (.NET 8) | Azure DevOps — repositório SensrJiraSync |
| IC-02 | SensrJiraSync.Infrastructure | Código-fonte (.NET 8) | Azure DevOps — repositório SensrJiraSync |
| IC-03 | SensrJiraSync.App | Código-fonte (.NET 8) | Azure DevOps — repositório SensrJiraSync |
| IC-04 | appsettings.json | Arquivo de configuração | Gerenciado fora do repositório; fornecido ao Azure de forma segura |
| IC-05 | Executável publicado | Artefato de implantação | Azure — ambiente de hospedagem do Scheduled Job |

# 3. Controle de versão e branches

GitFlow no Azure DevOps:

| Branch | Papel |
| --- | --- |
| main | Produção |
| develop | Integração |
| feature/* | Funcionalidades |
| bugfix/* | Correções |

O merge para develop exige revisão de ao menos um membro além do autor (ver REV-AASP-GOV-001).

O appsettings.json é mantido fora do repositório para proteger credenciais (RNF05).

# 4. Gestão de mudanças

Mudanças de escopo formalizadas por alinhamento entre o time. O escopo permaneceu fixo desde a abertura; não houve solicitações de mudança de escopo (apenas correções de defeitos na Fase 4).

A implantação no Azure é realizada manualmente após a validação em homologação, com substituição do artefato anterior e verificação do agendamento.

# 5. Auditoria de configuração

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| ICs versionados no Azure DevOps | ✅ Conforme | IC-01 a IC-03 no repositório SensrJiraSync |
| Credenciais fora do código e dos logs | ✅ Conforme | appsettings.json fornecido ao Azure de forma segura (RNF05) |
| Merges revisados antes da integração | ✅ Conforme | PR com no mínimo 1 revisor além do autor (ver REV-AASP-GOV-001) |
| Artefato de implantação verificado no agendamento | ✅ Conforme | Substituição do artefato e verificação do Azure Scheduled Job |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro de configuração consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |