REGISTRO DE ANÁLISE DE DECISÃO (RAD) — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

GDE-AASP-GOV-001   ·   Versão Data   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GDE-AASP-GOV-001 |
| Projeto / contexto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Responsável pelas decisões | Cezar Hiraki Velazquez (com o time de desenvolvimento) |

# 1. Objetivo

Registrar as decisões técnicas relevantes do projeto, com justificativa e impacto, conforme o processo de Gerência de Decisões (GDE). As decisões abaixo orientaram a arquitetura e a lógica de sincronização do serviço SensrJiraSync (ver PCP-AASP-GOV-001).

# 2. Decisões relevantes registradas

| # | Data | Decisão | Justificativa | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Abr/2026 | Estruturar a solução em três camadas: Core, Infrastructure e App | Separar contratos e modelos da implementação permite substituir serviços sem impactar a lógica de domínio e facilita a evolução futura | Três projetos distintos; dependências unidirecionais (App → Infrastructure → Core) |
| D02 | Abr/2026 | Autenticação por desenvolvedor no Sensr (token JWT individual) | A API do Sensr retorna atividades filtradas por usuário; autenticação compartilhada retornaria dados sem filtragem adequada | DeveloperConfig inclui credenciais Sensr; SensrService realiza login por desenvolvedor a cada execução |
| D03 | Abr/2026 | Identificar cards migrados pelo prefixo #ID no summary do Jira | Simples, sem dependência de campos personalizados; o #ID é único por projeto e permite lookup eficiente sem persistir estado entre execuções | SyncService extrai #ID via ExtractSensrId; GetIssuesByEpicAsync constrói dicionário indexado por #ID |
| D04 | Mai/2026 | Utilizar ADF para campos de texto no Jira | A API Jira v3 exige ADF; o envio de texto plano resulta em erro. O ADF é JSON estruturado representando documentos como árvore de nós | Implementação do BuildAdfDocument no JiraService para conversão antes de qualquer envio |
| D05 | Mai/2026 | Converter HTML do Sensr para texto plano antes de enviar ao Jira | Enviar HTML diretamente resultaria em tags visíveis para o usuário; a conversão preserva o conteúdo sem poluição de marcação | Implementação do HtmlHelper com HtmlAgilityPack |
| D06 | Mai/2026 | Sincronização incremental limitada a status | Atualizar descrição e subtarefas a cada execução criaria risco de sobrescrever edições manuais feitas no Jira durante a transição | UpdateIssueIfNeededAsync verifica e atualiza apenas o status; demais campos imutáveis após a criação inicial |
| D07 | Mai/2026 | Executar o serviço como Azure Scheduled Job stateless | Persistir estado adicionaria complexidade desnecessária; a idempotência por #ID elimina a necessidade de rastrear o que já foi migrado | Cada execução consulta o estado atual de ambas as plataformas, sem dependências externas além das APIs |

# 3. Decisão de maior impacto — Fonte de identificação de cards (D03)

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |
| Problema | Como reconhecer, de forma confiável e sem estado externo, quais atividades do Sensr já foram migradas para o Jira |
| Alternativas | (A) Persistir um mapa Sensr→Jira em base de dados; (B) usar um campo personalizado no Jira; (C) prefixar o summary com #ID |
| Escolha | Alternativa C — prefixo #ID no summary |
| Justificativa | Dispensa base de dados e campos personalizados; o #ID é único por projeto e permite reconstruir o índice a cada execução, garantindo idempotência (RNF01) e execução stateless (D07) |
| Riscos | Cards criados manualmente sem o prefixo #ID não são reconhecidos — restrição documentada em REQ-AASP-GOV-001 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro consolidado de decisões (D01–D07) a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |