REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE GQA — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

GQA-AASP-GOV-001   ·   Versão Data   ·   08/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GQA-AASP-GOV-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Marco / tipo de verificação | Auditoria de encerramento (cobertura retroativa de todo o projeto) |
| Data da auditoria | 08/06/2026 |
| Auditor (GQA) | Jonathan Barbosa — independente da equipe do projeto |
| Referência estratégia | EST-GPC-001 · TPL-GPC-001 |
| Gerente de Projeto | Cezar Hiraki Velazquez |

# 1. Escopo da verificação

Verificação de aderência ao processo-padrão e de existência/completude dos produtos de trabalho do projeto, conforme EST-GPC-001. A independência da função de GQA é assegurada pela atuação de Jonathan Barbosa, que não participou da execução do projeto. Conforme ADAP-AASP-GOV-001, a auditoria foi única e realizada ao encerramento, cobrindo todo o projeto retroativamente.

# 2. Verificação de aderência ao processo

| # | Item verificado | Produto de trabalho | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termo de Abertura produzido e aprovado | TAP-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — aprovado por Marcos Correa Fernandez Turnes em 14/04/2026 |
| 2 | Adaptação do processo documentada | ADAP-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — simplificações justificadas para projeto de pequeno porte |
| 3 | Requisitos especificados e validados | REQ-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 11 RF e 6 RNF documentados e validados |
| 4 | Matriz de rastreabilidade produzida | RASTR-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — todos os requisitos rastreados até os critérios de aceite |
| 5 | Plano de projeto aprovado (baseline) | PLA-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — fases, cronograma e recursos documentados |
| 6 | Análise de decisão documentada | GDE-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 7 decisões registradas com justificativa e impacto |
| 7 | Plano de V&V produzido com cenários | VV-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 5 cenários (4 happy, 1 sad), 100% aprovados |
| 8 | Registro de medição produzido | MED-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — 9 indicadores com meta e resultado documentados |
| 9 | Itens de configuração sob controle | GCO-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | GitFlow aplicado; credenciais fora do repositório |
| 10 | Termo de Encerramento emitido e assinado | TAE-AASP-GOV-001 | ✅ Conforme | v1.0 — aceite por Marcos Correa Fernandez Turnes em 02/06/2026 |

# 3. Resultado da auditoria

| Projeto | Itens verificados | Conformes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| AASP_Automacao-Governanca | 10 itens | 10 conformes · 0 desvios | ✅ Conforme |

# 4. Achados e oportunidades

| # | Achado | Severidade | Recomendação | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Nenhum desvio identificado | — | Manter o padrão de documentação aplicado neste projeto como referência para projetos de pequeno porte | — |

Resultado geral: Conforme — 10 de 10 itens de processo conformes (100%); produtos de trabalho 100% existentes e aderentes ao padrão; 0 não conformidades abertas ao encerramento.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro de verificação de GQA (encerramento) consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |