RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TESTES — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

REL-VV-AASP-GOV-001   ·   Versão Data   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REL-VV-AASP-GOV-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Referência | VV-AASP-GOV-001 (Plano de V&V) |

# 1. Objetivo

Registrar a execução dos testes do projeto e os defeitos identificados e tratados, em complemento ao Plano de V&V (VV-AASP-GOV-001).

# 2. Cenários executados

A execução ocorreu na Fase 4 (Homologação e Correções, 21/05 – 02/06/2026), por comparação direta entre os cards criados no Jira e os registros originais do Sensr.

| CT | Funcionalidade | Tipo | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Migração inicial de cards | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-02 | Idempotência — sem duplicatas | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-03 | Atualização de status — status divergente | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-04 | Atualização de status — status igual | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-05 | HTML inválido na descrição do Sensr | Sad | ✅ Aprovado |

Resumo: 5 cenários executados (4 happy, 1 sad), 100% aprovados.

# 3. Defeitos registrados e tratados

| ID | Descrição | Fase | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | HTML dos campos de descrição do Sensr enviado diretamente ao Jira causando formatação inválida | Fase 4 | Implementação do HtmlHelper com ToPlainText e ParseDescriptionHistory |
| BUG-02 | Transições de status falhando silenciosamente quando o status alvo estava indisponível | Fase 4 | Consulta prévia via GetTransitionsAsync e log de aviso quando a transição não é encontrada |
| BUG-03 | Comparação de status com case sensitivity causando transições desnecessárias | Fase 4 | Correção com StringComparison.OrdinalIgnoreCase no UpdateIssueIfNeededAsync |
| BUG-04 | Labels com espaços causando erro na criação de issues no Jira | Fase 4 | Implementação do SanitizeLabel substituindo espaços e barras por underscore |
| BUG-05 | Ausência de paginação na busca de issues por Epic em projetos com muitos cards | Fase 4 | Paginação via nextPageToken no GetIssuesByEpicAsync |

Resumo: 5 defeitos identificados e 100% resolvidos antes da validação final dos critérios de aceite.

# 4. Resultado dos critérios de aceite

| # | Critério | Resultado |
| --- | --- | --- |
| CA01 | Migração sem duplicatas | ✅ Validado (CT-01, CT-02) |
| CA02 | Fidelidade da hierarquia | ✅ Validado (CT-01) |
| CA03 | Fidelidade do conteúdo | ✅ Validado (CT-01, CT-05) |
| CA04 | Fidelidade do status | ✅ Validado (CT-03, CT-04) |
| CA05 | Sincronização incremental | ✅ Validado (CT-03) |
| CA06 | Migração do histórico | ✅ Validado (CT-01) |
| CA07 | Resiliência por desenvolvedor | ✅ Validado (tratamento de exceção por dev) |

# 5. Conclusão

Os testes cobriram os fluxos de migração inicial, idempotência, sincronização incremental de status e tratamento de HTML inválido. Todos os 5 defeitos identificados foram tratados e os 7 critérios de aceite foram validados por comparação direta com o Sensr em ambiente real. Não houve defeitos escapados para produção (ver MED-AASP-GOV-001).

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Relatório de execução de testes consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |