TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

TAE-AASP-GOV-001   ·   Versão Data   ·   02/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAE-AASP-GOV-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Versão | 1.0 |
| Data de emissão | 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Cezar Hiraki Velazquez |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

# 1. Declaração de encerramento

O projeto AASP_Automacao-Governanca foi formalmente encerrado em 02/06/2026. O serviço SensrJiraSync foi desenvolvido, testado e homologado conforme os critérios de aceite definidos no TAP-AASP-GOV-001. A entrega foi validada pelo representante do cliente e o aceite formal foi concedido na data de encerramento.

# 2. Escopo entregue

Serviço SensrJiraSync — .NET 8, executável como Azure Scheduled Job.

Migração automatizada de projetos (Epics), atividades (Tasks) e sub-atividades (Subtasks) do Sensr para o Jira.

Sincronização incremental de status para cards já migrados.

Suporte a múltiplos desenvolvedores com credenciais independentes via appsettings.json.

Configuração e implantação no Azure Scheduler validadas em homologação.

# 3. Resultados dos indicadores

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Migração sem duplicatas | 100% sem intervenção manual | ✅ Atingida |
| Fidelidade dos dados migrados | 100% conformidade | ✅ Atingida |
| Defeitos escapados para produção | 0 | ✅ Atingida |
| Aderência ao prazo | Entrega até 02/06/2026 | ✅ Atingida |
| Desvio de esforço | ≤ 10% | +9% (dentro da meta) |

Detalhamento em MED-AASP-GOV-001.

# 4. Lições aprendidas

A validação dos contratos de API antes do desenvolvimento reduz significativamente o retrabalho na camada de integração.

A estratégia de identificação por prefixo #ID no summary elimina a necessidade de estado externo e simplifica a lógica de idempotência.

Testes em ambiente real desde o início da homologação são essenciais para projetos de integração com APIs de terceiros.

Registro detalhado em LI-AASP-GOV-001.

# 5. Situação dos produtos de trabalho

| Produto de trabalho | Situação |
| --- | --- |
| TAP, ADAP, PLA, REQ, RASTR, PCP, ITP, VV, REL-VV, GCO, GDE, MED, AQU, CAP, RAC, REV, GQA, ATA, LI | Produzidos e arquivados nos registros do projeto |
| Auditoria GQA ao encerramento | Conforme — 10 de 10 itens, 0 desvios (GQA-AASP-GOV-001, 08/06/2026) |
| Não conformidades abertas | Nenhuma |

# 6. Aprovação do encerramento

| Papel | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | Marcos Correa Fernandez Turnes — AASP | 02/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Cezar Hiraki Velazquez — Timeware Brasil | 02/06/2026 |
| Auditor GQA | Jonathan Barbosa | 08/06/2026 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Termo de encerramento consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0 (08/06/2026). |