ATA DE REUNIÃO — ALINHAMENTO DE APIS E AUTENTICAÇÃO · SENSRJIRASYNC

ATA-AASPGOV01-002   ·   23/04/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-AASPGOV01-002 |
| Reunião | Alinhamento: mapeamento das APIs Sensr e Jira, autenticação |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync |
| Data | 23/04/2026 |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware Brasil |
| Cezar Hiraki Velazquez | Tech Lead / Arquiteto | Timeware Brasil |
| Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior | Timeware Brasil |
| Allan Alves | Desenvolvedor | Timeware Brasil |

# 2. Pauta

Resultado do mapeamento dos endpoints das APIs Sensr e Jira.

Definições de autenticação e de formato de dados.

Autorização para a Fase 3 (Desenvolvimento dos Serviços).

# 3. Discussões e definições

Apresentado o mapeamento dos contratos (Swagger/OpenAPI, IC-04/IC-05). Confirmado que a API Jira v3 exige ADF para texto rico e não oferece busca por referência externa, o que orientou as decisões de design. Autenticação no Sensr definida como JWT por desenvolvedor.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Adotar ADF para texto rico no Jira (D02) | Cezar Hiraki Velazquez / time | 23/04/2026 |
| Idempotência por prefixo #ID no summary (D03) | Cezar Hiraki Velazquez / time | 23/04/2026 |
| Runtime como Azure Scheduled Job (D04) | Cezar Hiraki Velazquez / time | 23/04/2026 |
| Autorização para a Fase 3 | Abraão Oliveira | 23/04/2026 |

(Decisões detalhadas em GDE-AASPGOV01-001.)

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Desenvolver serviços de migração (Epics, Tasks, Subtasks) | Allan Alves / Raony Chagas | Fase 3 |
| Implementar HtmlHelper (HTML→ADF) e StatusMapper | Raony Chagas | Fase 3 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata de alinhamento reconstituída a partir do INTAKE-AASPGOV01 (14/06/2026), Bloco 10.1. |