ATA DE REUNIÃO — VALIDAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO · SENSRJIRASYNC

ATA-AASPGOV01-003   ·   29/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-AASPGOV01-003 |
| Reunião | Validação da homologação com o Sponsor (AASP) |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync |
| Data | 29/05/2026 |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes | Patrocinador / Cliente | AASP |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware Brasil |
| Cezar Hiraki Velazquez | Tech Lead / Arquiteto | Timeware Brasil |
| Caroline Sousa | Analista de Testes (QA) | Timeware Brasil |
| Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior | Timeware Brasil |

# 2. Pauta

Demonstração do release candidate (BL-HOM-001, v1.0.0-rc.1).

Validação dos critérios de aceite CA01–CA07.

Confirmação da correção dos defeitos da homologação.

# 3. Discussões e definições

Demonstrada a migração e a sincronização em ambiente de homologação, com comparação direta entre os cards do Jira e os registros do Sensr. Os 5 defeitos identificados (BUG-01 a BUG-05) foram confirmados como resolvidos. O Patrocinador validou os 7 critérios de aceite.

# 4. Decisões e aceites

| Critério / decisão | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| CA01–CA07 aprovados | Marcos Correa Fernandez Turnes | 29/05/2026 |
| BUG-01 a BUG-05 confirmados como resolvidos | Caroline Sousa / Raony Chagas | 29/05/2026 |
| Liberação para preparação da versão de produção | Abraão Oliveira | 29/05/2026 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Promover versão de produção (BL-PROD-001, v1.0.0) | Lucas Batista / Abraão Oliveira | 02/06/2026 |
| Agendar reunião de aceite e encerramento | Abraão Oliveira | 02/06/2026 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata de validação da homologação reconstituída a partir do INTAKE-AASPGOV01 (14/06/2026), Blocos 9.2 e 10.1. |