RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE TESTES — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

REL-VV-AASPGOV01-001   ·   Versão 1.0   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REL-VV-AASPGOV01-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Referência | VV-AASPGOV01-001 (Plano de V&V) |
| Responsável pelos testes | Caroline Sousa (QA) · Raony Chagas (Desenvolvedor Sênior) |

# 1. Objetivo

Registrar a execução dos testes do projeto e os defeitos identificados e tratados, em complemento ao Plano de V&V (VV-AASPGOV01-001). A execução ocorreu na Fase 4 — Homologação (21/05 – 02/06/2026), nos ambientes reais do Sensr e do Jira.

# 2. Cenários executados (12)

| CT | Cenário | Tipo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Migração inicial completa | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-02 | Idempotência — sem duplicatas | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-03 | Sincronização incremental de status | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-04 | Subtasks vinculadas à Task pai | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-05 | Mapeamento de todos os status | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-06 | Conversão de HTML para ADF | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-07 | Histórico como comentários individuais | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-08 | Migração de labels com normalização | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-09 | Credencial inválida — isolamento | Sad | ✅ Aprovado |
| CT-10 | Paginação de Epic (>50 issues) | Happy | ✅ Aprovado |
| CT-11 | Transição indisponível — log de aviso | Sad | ✅ Aprovado |
| CT-12 | Sanitização de labels | Sad | ✅ Aprovado |

Resumo: 12 cenários executados (8 happy, 4 sad), 100% aprovados.

# 3. Defeitos identificados e corrigidos

| BUG | Descrição | Fase de detecção | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | HTML do Sensr não convertido corretamente para ADF — campos de texto truncados | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido |
| BUG-02 | Comparação de status case-sensitive causando mapeamento incorreto | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido |
| BUG-03 | Labels com caracteres especiais (barras, espaços) rejeitadas pela API Jira | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido |
| BUG-04 | Falta de paginação para Epics com mais de 50 issues (perda de dados) | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido |
| BUG-05 | Entradas duplicadas no description_history gerando comentários repetidos | Fase 4 — HOM | ✅ Corrigido |

Resumo: 5 defeitos identificados, 100% corrigidos antes da entrega; 0 escaparam para produção. As correções foram integradas via Pull Request (ver REV-AASPGOV01-001, PR-16 a PR-20).

# 4. Resultado dos critérios de aceite

| # | Critério | Resultado |
| --- | --- | --- |
| CA01 | Migração sem duplicatas | ✅ Validado (CT-01, CT-02) |
| CA02 | Fidelidade da hierarquia | ✅ Validado (CT-01, CT-04, CT-10) |
| CA03 | Fidelidade do conteúdo | ✅ Validado (CT-06, CT-08, CT-12) |
| CA04 | Fidelidade do status | ✅ Validado (CT-05, CT-11) |
| CA05 | Sincronização incremental | ✅ Validado (CT-03) |
| CA06 | Migração do histórico | ✅ Validado (CT-07) |
| CA07 | Resiliência por desenvolvedor | ✅ Validado (CT-09) |

Todos os critérios aprovados pelo Patrocinador em 29/05/2026 (ATA-AASPGOV01-003).

# 5. Conclusão

Os 12 cenários cobriram migração inicial, idempotência, sincronização incremental, transformação de conteúdo (HTML→ADF, labels, histórico) e resiliência (credencial inválida, transição indisponível, paginação). Os 5 defeitos foram tratados e os 7 critérios de aceite validados em ambiente real. Contenção de defeitos: 5/5 detectados em homologação, 0 em produção (ver MED-AASPGOV01-001, M6).

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Relatório de execução de testes consolidado a partir do INTAKE-AASPGOV01 (14/06/2026), Bloco 9. |