CHANGE REQUEST — PAUSA E RETOMADA DA CAPTURA DE 2ª INSTÂNCIA EPROC

CR-AASPCNJ01-001   ·   Versão Data   ·   Mai/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | CR-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Data da solicitação | Mai/2026 |
| Solicitante | Interno (Timeware), acordado com o cliente (AASP) |

# 1. Descrição da mudança

Pausar o desenvolvimento da captura de 2ª instância no EPROC (card 4462), realocando os recursos para a conclusão da integração com a API DataJud/CNJ, com retomada planejada após a Fase 5.

# 2. Justificativa

A integração CNJ tem maior impacto financeiro e operacional (cobertura universal e economia de ~R$ 180 mil/ano). Concentrar os recursos disponíveis na sua entrega maximiza o retorno no curto prazo; a 2ª instância do EPROC é retomada em seguida, sem perda de escopo.

# 3. Análise de impacto

| Dimensão | Impacto |
| --- | --- |
| Escopo | 2ª instância EPROC adiada (não removida); retomada após a Fase 5 |
| Prazo | Retomada iniciada em jun/2026 (Fase 6) |
| Esforço / custo | Neutro — recursos realocados, sem custo adicional |
| Riscos | Baixo — captura de 1ª instância e fontes de fallback permanecem operantes no período |

# 4. Tipo de tratamento

[x] Troca de prioridade — item realocado no tempo, sem impacto financeiro

[ ] Aditivo

[ ] Crédito

# 5. Decisão

| Situação | Responsável | Data | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovada (acordada com o cliente) | Cézar Hiraki Velázquez / Marcos Correa Fernandez Turnes | Mai/2026 | Alinhamento registrado no ClickUp; GDE-AASPCNJ01-001 (D06) |

# 6. Reflexo no projeto

O card 4462 foi pausado e a retomada da captura de 2ª instância iniciou em jun/2026 (Fase 6). A mudança está refletida no cronograma (PLA-AASPCNJ01-001 §5) e no diário de bordo do acompanhamento (RAC-AASPCNJ01-001 §6).

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Change request formalizando a pausa/retomada da 2ª instância EPROC, a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |