REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE GQA — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA · SENSRJIRASYNC

GQA-AASPGOV01-001   ·   02/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GQA-AASPGOV01-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync (AASPGOV01) |
| Marco / tipo de verificação | Encerramento (verificação consolidada do ciclo completo do projeto) |
| Data | 02/06/2026 |
| Auditor (GQA) | Jonathan Alves (Auditor GQA — independente da equipe do projeto) |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |

# 1. Escopo da verificação

Verificação de aderência ao processo-padrão (PRO-GPC-001) e de existência, completude e conformidade dos produtos de trabalho do projeto AASP_Automacao-Governanca ao encerramento, conforme EST-GPC-001 e TPL-GPC-001 v1.1. A verificação é consolidada em marco único de encerramento, conforme adaptação registrada em ADAP-AASPGOV01-001 (auditoria única ao encerramento, justificada pelo porte e duração do projeto — aproximadamente 7 semanas com entregável único). A independência da função de GQA é assegurada pela atuação de Jonathan Alves, que não participou da execução do projeto em nenhuma fase.

# 2. Verificação de aderência ao processo

| # | Item verificado | Resultado | Referência ao processo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos especificados, documentados e validados com o cliente | ✅ Conforme | REQ-AASPGOV01-001; ATA-AASPGOV01-001 (kickoff) |
| 2 | Processo-padrão adaptado e registro de adaptação produzido | ✅ Conforme | ADAP-AASPGOV01-001; GUIA-GPC-001 |
| 3 | Design documentado e avaliado formalmente antes da construção | ✅ Conforme | PCP-AASPGOV01-001 §5 — aprovado por Cezar Hiraki em 16/04/2026 |
| 4 | V&V planejada, executada e defeitos tratados antes da entrega | ✅ Conforme | VV-AASPGOV01-001; REL-VV-AASPGOV01-001; BUG-01 a BUG-05 resolvidos |
| 5 | Decisões relevantes registradas com análise formal (gatilhos GDE) | ✅ Conforme | GDE-AASPGOV01-001 — D01 a D07 documentados |
| 6 | Acompanhamento do projeto registrado | ✅ Conforme | RAC-AASPGOV01-001 — Sprint 0 a Sprint 3 |
| 7 | Medição realizada e resultados comunicados conforme PLA-MED-001 | ✅ Conforme | MED-AASPGOV01-001 — M1 a M7 apuradas e comunicadas |
| 8 | Capacitação e transferência de conhecimento documentadas | ✅ Conforme | CAP-AASPGOV01-001 — onboarding Allan Alves e Caroline Sousa registrados |
| 9 | Estratégia de integração documentada e critérios de prontidão aplicados | ✅ Conforme | ITP-AASPGOV01-001 — ITP2 a ITP6 cobertos |
| 10 | Revisão por pares realizada e registrada | ✅ Conforme | REV-AASPGOV01-001 — PRs revisados por Cezar Hiraki em todas as fases |
| 11 | Aceite formal do cliente registrado em ata | ✅ Conforme | ATA-AASPGOV01-003 (29/05/2026) + ATA-AASPGOV01-004 (02/06/2026) |
| 12 | Termo de encerramento emitido e assinado | ✅ Conforme | TAE-AASPGOV01-001 — aceite por Marcos Correa Fernandez Turnes em 02/06/2026 |
| 13 | Lições aprendidas registradas | ✅ Conforme | LI-AASPGOV01-001 — 7 lições + 5 oportunidades de melhoria |
| GCO-1 | Itens de configuração identificados e controlados com convenção de versão adotada | ✅ Conforme | GCO-AASPGOV01-001 §2–3 — IC-01 a IC-06; GitFlow no Azure DevOps |
| GCO-2 | Baselines estabelecidas nos marcos verificados | ✅ Conforme | GCO-AASPGOV01-001 §4 — BL-DEV-001 (v0.9.0), BL-HOM-001 (v1.0.0-rc.1), BL-PROD-001 (v1.0.0) |
| GCO-3 | Auditoria de configuração realizada: ICs confirmados íntegros e consistentes com os documentos do projeto | ✅ Conforme | GCO-AASPGOV01-001 §6 — 6 itens auditados, todos conformes |

# 3. Verificação de produtos de trabalho

| # | Produto de trabalho | Existe? | Completo? | Segue padrão? | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00_INDICE-AASPGOV01_Mapa-de-Registros.md | Sim | Sim | Sim | Roteiro mestre com status de todos os 23 artefatos |
| 2 | TAP-AASPGOV01-001_Termo-de-Abertura.md | Sim | Sim | Sim | Aprovado por Marcos Correa Fernandez Turnes em 14/04/2026 |
| 3 | PLA-AASPGOV01-001_Plano-de-Projeto.md | Sim | Sim | Sim | TPL-GPR-001 v1.2 completo — 11 seções |
| 4 | ADAP-AASPGOV01-001_Registro-de-Adaptacao.md | Sim | Sim | Sim | 8 eixos de adaptação com justificativas |
| 5 | REQ-AASPGOV01-001_Documento-de-Requisitos.md | Sim | Sim | Sim | 11 RF + 6 RNF com prioridade, SP e sprint |
| 6 | RASTR-AASPGOV01-001_Matriz-de-Rastreabilidade.md | Sim | Sim | Sim | Cobertura 100% RF/RNF × CA × CT |
| 7 | PCP-AASPGOV01-001_Documento-de-Design.md | Sim | Sim | Sim | Avaliação formal por Cezar Hiraki em 16/04/2026 |
| 8 | GDE-AASPGOV01-001_Registro-de-Analise-de-Decisao.md | Sim | Sim | Sim | RAD D04 + registro consolidado D01–D07 |
| 9 | ITP-AASPGOV01-001_Estrategia-de-Integracao.md | Sim | Sim | Sim | Cobre ITP2 a ITP6; ambiente real de homologação |
| 10 | VV-AASPGOV01-001_Plano-de-VV.md | Sim | Sim | Sim | 12 cenários Gherkin (CT-01 a CT-12); CA01–CA07 |
| 11 | REL-VV-AASPGOV01-001_Relatorio-de-Execucao-de-Testes.md | Sim | Sim | Sim | 100% aprovação; BUG-01 a BUG-05 resolvidos |
| 12 | REV-AASPGOV01-001_Registro-de-Revisao-por-Pares.md | Sim | Sim | Sim | PRs revisados por Cezar Hiraki em todas as fases |
| 13 | GCO-AASPGOV01-001_Registro-de-Configuracao.md | Sim | Sim | Sim | 3 baselines + 6 ICs + auditoria de configuração |
| 14 | MED-AASPGOV01-001_Registro-de-Medicao.md | Sim | Sim | Sim | M1–M7 atingidas; AC-01 e AC-02 registradas |
| 15 | CAP-AASPGOV01-001_Registro-de-Capacitacao-da-Equipe.md | Sim | Sim | Sim | Onboarding Allan (17/04) e Caroline (21/05) documentados |
| 16 | ATA-AASPGOV01-001_Ata-de-Kickoff.md | Sim | Sim | Sim | 14/04/2026 — aprovação do TAP e D01 |
| 17 | ATA-AASPGOV01-002_Ata-Alinhamento-Mapeamento-APIs.md | Sim | Sim | Sim | 23/04/2026 — D02, D03, D04; autorização Fase 3 |
| 18 | ATA-AASPGOV01-003_Ata-Validacao-Homologacao.md | Sim | Sim | Sim | 29/05/2026 — CA01–CA07 validados pelo Sponsor |
| 19 | ATA-AASPGOV01-004_Ata-de-Aceite-Final.md | Sim | Sim | Sim | 02/06/2026 — aceite formal do encerramento |
| 20 | RAC-AASPGOV01-001_Relatorio-de-Acompanhamento.md | Sim | Sim | Sim | TPL-GPR-005 v2.1 — RAG 4D, Sprint 0 a Sprint 3 |
| 21 | TAE-AASPGOV01-001_Termo-de-Encerramento.md | Sim | Sim | Sim | Assinado por Marcos Correa Fernandez Turnes em 02/06/2026 |
| 22 | LI-AASPGOV01-001_Licoes-Aprendidas.md | Sim | Sim | Sim | 7 lições + 5 oportunidades de melhoria |
| 23 | GEST-AASPGOV01_Planilha-de-Gestao-do-Projeto.xlsx | Sim | Sim | Sim | Planilha de gestão (IC-06); 9 abas: Visão Geral, Cronograma, Backlog, Equipe, Acompanhamento, Riscos, Medição, GQA, V&V Testes |

# 4. Achados

Nenhum desvio identificado. Todos os produtos de trabalho verificados existem, estão completos e seguem os padrões definidos nos templates organizacionais. Todos os itens de aderência ao processo foram avaliados como conformes. A adaptação de auditoria única no encerramento, registrada em ADAP-AASPGOV01-001, foi aplicada conforme previsto e é adequada ao porte do projeto.

# 5. Resultado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Resultado geral | Conforme |
| % de conformidade | 100% — 16 de 16 itens de processo conformes; 23 de 23 produtos de trabalho existentes, completos e aderentes ao padrão |
| Achados abertos | 0 |
| Oportunidades de melhoria identificadas | Antecipar verificações intermediárias de GQA por marco em projetos com duração superior a 8 semanas, mesmo que de pequeno porte, para identificar desvios antes do encerramento |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro de verificação de GQA de encerramento do projeto AASP_Automacao-Governanca, conduzido por Jonathan Alves (auditor independente). |
| 1.1 | 13/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adicionado item 23 (GEST-AASPGOV01 xlsx) à tabela de produtos de trabalho; atualizada contagem §3 item 1 de 24 para 23 artefatos (após remoção do CR — INTAKE-AASPGOV01 Bloco 10); atualizado resultado §5 de 22/22 para 23/23. |