ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DE KICKOFF

GUIA-GPR-001   ·   Versão Data   ·   13/11/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GUIA-GPR-001 — Roteiro de Apresentação de Kickoff |
| Versão | 1.0 |
| Data | 13/11/2025 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Classificação | Apoio (orientação para o time) |
| Finalidade | Padronizar o conteúdo da reunião/apresentação de kickoff gerencial (Fase 2 do PRO-GPC-001) |

# 1. Objetivo do kickoff

O kickoff é o marco gerencial de abertura do projeto. Não detalha cronograma fechado nem plano final — formaliza o início, apresenta a visão macro e alinha as próximas atividades. O plano detalhado é aprovado depois, na reunião de Apresentação e Aprovação do Plano.

# 2. Conteúdo que a apresentação deve cobrir

Independentemente do formato (slides, documento), a apresentação de kickoff deve conter:

Abertura e contexto — objetivo do projeto e o problema que resolve.

Escopo macro — o que está e o que não está no escopo (conforme contrato/proposta).

Equipe destacada — quem são os responsáveis (GP, Tech Lead/Arquiteto, PO) e seus papéis.

Macroplanejamento — grandes marcos com datas-alvo (não fechadas), incluindo a previsão da aprovação do plano.

Agenda das próximas atividades — o que acontece nas próximas semanas (reuniões com cliente, Discovery, levantamento de requisitos, validações).

Forma de trabalho — abordagem ágil, cadência de comunicação/status report, como serão tratadas mudanças (change request após a aprovação do plano).

Próximos passos e responsabilidades do cliente — o que se espera do cliente (disponibilidade para reuniões, validações, insumos).

# 3. Evidência do marco

A apresentação em si é material de apoio. A evidência do kickoff para fins de processo é:

o Termo de Abertura do Projeto (TPL-GPR-002), registrado no projeto;

a Ata da reunião de kickoff (TPL-ORG-001), com participantes e definições.

# 4. Boas práticas

Manter a apresentação enxuta e objetiva — o kickoff é alinhamento, não detalhamento.

Deixar claro que as datas são alvo e que o compromisso firme vem na aprovação do plano.

Registrar presença e definições na ata logo após a reunião.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/11/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do roteiro de kickoff |