REGISTRO DE REVISÃO POR PARES — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

Fase   ·   Versão Data   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento/Referência | REV-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Item revisado | Código dos workers, CapturaServer e API AndamentosProcessuais |
| Data | 11/06/2026 |

# 1. Prática de revisão por pares

A revisão por pares é conduzida via Pull Request no Azure DevOps. O merge de branches feature/* e bugfix/* para develop requer revisão de ao menos um membro da equipe além do autor (ver GCO-AASPCNJ01-001 §2). O Pull Request correspondente é o registro da revisão.

# 2. Participantes

| Papel | Identificação |
| --- | --- |
| Autor | Raony Chagas / Levi Santos |
| Revisor(es) | Membro da equipe distinto do autor (mínimo 1) |

# 3. Itens revisados (representativos)

| Item | Contexto |
| --- | --- |
| Worker de requisição CNJ e roteamento por CodigoFonteAPI | Fase 4 |
| Lógica de atualização e injeção do token Bearer | Fase 4 |
| Merge na solução AndamentosProcessuais | Fase 5 |

# 4. Apontamentos tratados (exemplos)

| # | Apontamento | Severidade | Tratamento | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campos do modelo CNJ com dados do TJSP hardcoded | Média | Parametrização por tribunal | Resolvido (BUG-07) |
| 2 | Referências de projeto quebradas após merge | Média | Correção das referências e recompilação | Resolvido (BUG-08) |

# 5. Resultado

| Resultado | Data | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Aprovado (merges integrados em develop após revisão) | Abr–Mai/2026 | Revisor(es) da equipe |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Registro da prática de revisão por pares, consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |